1. АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
2. РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3. **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 26.12.2022 г. № 2507-н

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Маркс»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ч. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Марксовского муниципального района от 5 ноября 2014 года № 2710-н «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Марксовского муниципального района, муниципального образования город Маркс, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Марксовского муниципального района, муниципального образования город Маркс», Уставом Марксовского муниципального района, Уставом муниципального образования город Маркс, администрация Марксовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Маркс» согласно приложению.

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Марксовского муниципального района от 15 декабря 2020 года № 1935-н «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы».

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

 4. Обнародовать настоящее постановление в газете МУП ЕРМ СМИ «Воложка» и разместить на официальном сайте Марксовского муниципального района.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Марксовского муниципального района Шевелу В.В.

Глава Марксовского

муниципального района Д.Н. Романов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

 от 26.12.2022 г. № 2507-н

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования город Маркс

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Наименование муниципальной программы:                 | «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Маркс» |
| Цель муниципальной    программы:                   | 1) Развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня безопасности, доступности и качества транспортного обслуживания населения.2) Повышение уровня безопасности дорожного движения муниципального образования город Маркс. |
| Задачи муниципальной    программы:                   | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории г. Маркса.Совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения. |
| Сроки реализации           муниципальной программы:   | 2023-2025 годы |
| Перечень подпрограмм:        | Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства».Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Маркс». |
| Ответственный исполнитель:   | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района |
| Соисполнитель Программы: | - |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам: | расходы (тыс. руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Всего, в том числе: | 84702,6 | 27801,3 | 28290,2 | 28611,1 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда (прогнозно) | 84702,6 | 27801,3 | 28290,2 | 28611,1 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы: | - доведение площади отремонтированного дорожного покрытия до 35 000 кв. м. за 2023 - 2025 гг.;- сокращение количества лиц пострадавших в результате ДТП до 45 чел. в год. |

1. Общая характеристика текущего состояния социально-экономического развития муниципального образования г. Маркс в сфере реализации муниципальной программы

Транспортная система города является важнейшей составной частью производственной инфраструктуры и ее развитие можно рассматривать как одну из приоритетных задач муниципального образования.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Маркс» разработана в целях улучшения качества автомобильных дорог и повышения комфортности движения автотранспортных средств, сокращения количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, а так же снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам, снижения рисков возникновения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий.

На сегодняшний день состояние дорожной инфраструктуры оставляет желать лучшего. Проблема безопасности дорожного движения является насущной, требующей систематического внимания и эффективного решения.

Разработка и реализация программы позволит улучшить безопасность дорожного движения, создаст комфортные и безопасные условия для передвижения людей, городского автотранспорта, автомобилей, повысить уровень правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасности поведения на дорогах, позволит повысить уровень комфортности проживания за счет грамотного функционального зонирования территорий, решения вопросов озеленения, размещения игровых и оздоровительных комплексов, площадок для отдыха, организации дорожно-тропиночной сети на придомовой территории многоквартирных домов города Маркса.

1. Цели и задачи муниципальной программы.

Основными целями реализации Программы являются:

 - развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня безопасности, доступности и качества транспортного обслуживания населения;

 - повышение уровня безопасности дорожного движения муниципального образования город Маркс.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

 - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории г. Маркса;

 - совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения.

1. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2023-2025 гг.

1. Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и целевых индикаторов (показателей) их выполнения.

Основным мероприятием подпрограммы 1 «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» является:

 - «Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, примыканий к дорогам, улиц, парков, площадей, тротуарных (пешеходных) дорожек на территории муниципального образования город Маркс».

В рамках основных мероприятий предусмотрены работы по проектированию, ремонту, строительству дорожного полотна улиц города Маркса, а так же повышению безопасности дорожного движения.

Основным мероприятием подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Маркс» является:

 - «Повышение безопасности дорожного движения».

В рамках основного мероприятия предусмотрены работы по разметке дорожного полотна, установке и замене дорожных знаков, установке светофорного оборудования в муниципальном образовании город Маркс.

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы для решения поставленных задач и достижения цели реализации представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в[приложении №](#sub_1400)2к муниципальной программе.

1. Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы.

 Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2023- 2025 гг. составит – 84702,6тыс. руб. (прогнозно), в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда 84702,6тыс. руб. (прогнозно), из них:

в 2023 году – 27801,3 тыс. руб.,

в 2024 году – 28290,2 тыс. руб.,

в 2025 году – 28611,1 тыс. руб.;

[Сведения](#Par2003) об объемах и источниках финансового обеспечения приведены в приложении № 3 к Программе.

1. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:

 - увеличение площади отремонтированного дорожного покрытия: 35 000 кв. м. за 2023-2025 гг.

 - сокращение количества лиц пострадавших в результате ДТП до 45 чел в год.

1. Система управления реализацией муниципальной программы.

Оперативное управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района Саратовской области.

Ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограмм и достижение утвержденных значений целевых индикаторов (показателей) мероприятий подпрограмм несут исполнители основных мероприятий подпрограмм, указанные в соответствующих разделах подпрограмм.

Контроль за исполнением муниципальной программы включает:

1) годовую отчетность о реализации мероприятий муниципальной программы;

2) контроль за качеством реализуемых программных мероприятий;

3) ежегодный мониторинг эффективности реализации муниципальной программы.

Реализация и финансирование муниципальной программы осуществляются в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории Марксовского муниципального района Саратовской области, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.

Муниципальная программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели муниципальной программы.

С учетом достижений по годам ожидаемых результатов реализации муниципальной программы будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

1. Перечень подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя подпрограммы по направлениям:

 Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства».

 Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Маркс».

Паспорт
подпрограммы 1 муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Маркс»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы: | «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства»  |
| Соисполнитель подпрограммы: | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района |
| Участники подпрограммы: | - |
| Цель подпрограммы: | Развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня безопасности, доступности и качества транспортного обслуживания населения. |
| Задачи подпрограммы: | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории г. Маркса. |
| Сроки реализации подпрограммы: | 2023 -2025 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам: | расходы (тыс. руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Всего, в том числе: | 80397,6 | 26426,3 | 26855,2 | 27116,1 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда (прогнозно) | 80397,6 | 26426,3 | 26855,2 | 27116,1 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: | - доведение площади отремонтированного дорожного покрытия до 35 000 кв. м. за 2023-2025 гг. |

1. Характеристика сферы развития муниципального образования г. Маркс в рамках которой предполагается реализация подпрограммы

Автомобильные дороги – это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие) и дорожные сооружения.

Протяженность городской улично-дорожной сети 141,7 км (в том числе с твердым покрытием 85,4 км, грунтовых дорог 56,3 км, с покрытием щебнем - 0,0 км).

Быстрый рост численности автопарка за последние годы и массовое включение в дорожное движение перевозчиков привели к существенному изменению требований к качеству дорожного полотна и повышению условий дорожного движения. Увеличилась плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения, что привело к увеличению нагрузок на покрытие автомобильных дорог.

Для снижения риска происшествий необходимо поддержание состояния дорожного полотна в надлежащем состоянии. Благодаря этому дорожное движение становится более безопасным, а последствия происшествий - менее тяжкими. Эксплуатационное состояние дорог должно отвечать требованиям ГОСТ, для этого необходимо постоянно проводить работы по их ремонту.

Ремонт автомобильных дорог - это работы по восстановлению износа дорожного покрытия, улучшению его ровности и повышение сцепных качеств (своевременного проведения текущего и капитального ремонта дорог).

Одним из важнейших экономических условий правильной организации эксплуатации городских дорог является создание рациональной системы планирования ассигнований на дорожные работы.

Укоренившиеся тенденции и характер проблемы требуют выработки
и реализации муниципальных программ, разрабатываемых органами местного самоуправления при наиболее полном учете интересов граждан.

Программа разработана в целях улучшения качества автомобильных дорог и повышения комфортности движения автотранспортных средств, сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, а так же снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам, снижения рисков возникновения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий, сохранности и улучшения автомобильных дорог.

К решению проблем улучшения качества автомобильных дорог необходим программный подход, так как без комплексной системы реконструкции дорог в муниципальном образовании город Маркс невозможно добиться каких-либо значимых результатов. Определение перспектив позволит добиться сосредоточения средств на решении поставленных задач.

Проблема качества автомобильных дорог является одной из приоритетных, требующей систематического внимания и эффективного решения. Разработка и реализация подпрограммы позволит улучшить безопасность дорожного движения путем улучшения качества дорожного полотна.

1. Цели и задачи подпрограммы

Подпрограмма 1 включает в себя мероприятия направленные на восстановление дорожного полотна, что является одним из приоритетных направлений в сфере дорожного хозяйства.

Целью подпрограммы является:

- развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня безопасности, доступности и качества транспортного обслуживания населения.

В ходе реализации подпрограммы предполагается решение следующей задачи:

- улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории г. Маркса.

3. Срок реализации подпрограммы

 Реализация муниципальной подпрограммы будет осуществляться в течение 2023-2025 г.г.

4. Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов (показателей) их выполнения

Подпрограммой муниципальной программы предусматривается реализация комплекса основных мероприятий, направленных на приведение автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических регламентов, улучшение качества автодорожного покрытия, сохранность автомобильных дорог муниципального образования город Маркс.

Реализация основного мероприятия «Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, примыканий к дорогам, улиц, парков, площадей, тротуарных (пешеходных) дорожек на территории муниципального образования город Маркс» направлена создание комфортных и безопасных условий для передвижения людей, городского автотранспорта, автомобилей, сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Реализация вышеуказанного мероприятия, позволит улучшить безопасность дорожного движения путем улучшения качества дорожного полотна.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в [приложении № 1](file:///%5C%5C192.168.0.111%5C_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%5C%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015-2020%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%A5.doc#sub_1100) к муниципальной программе.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в [приложении № 2](file:///%5C%5C192.168.0.111%5C_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%5C%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015-2020%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%A5.doc#sub_1100)к муниципальной программе.

5. Объем и источники финансового обеспечения муниципальной подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет муниципального дорожного фонда.

Общие расходы на реализацию подпрограммы муниципальной программы составят в 2023-2025 годы – 80397,6тыс. руб. (прогнозно), в том числе средства муниципального дорожного фонда:

в 2023 году – 26426,3 тыс. руб.,

в 2024 году – 26855,2 тыс. руб.,

в 2025 году – 27116,1 тыс. руб.

[Сведения](#Par2003) об объемах и источниках финансового обеспечения приведены в приложении № 3 к Программе.

Паспорт
подпрограммы 2 муниципальной программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Маркс»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы: |  «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Маркс» (далее - подпрограмма 2) |
| Соисполнитель подпрограммы: | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района |
| Участники подпрограммы: | - |
| Цель подпрограммы: | Повышение уровня безопасности дорожного движения муниципального образования город Маркс. |
| Задачи подпрограммы: | Совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения. |
| Сроки реализации подпрограммы: | 2023-2025 годы  |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам: | расходы (тыс. руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Всего, в том числе: | 4305,0 | 1375,0 | 1435,0 | 1495,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства муниципального дорожного фонда (прогнозно) | 4305,0 | 1375,0 | 1435,0 | 1495,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы: | - сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП до 45 чел в год;- установка знаков дорожного движения до 180 шт. за 2023-2025 гг. |

1. Характеристика сферы развития муниципального образования г. Маркс в рамках которой предполагается реализация подпрограммы

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном обеспечении безопасности дорожного движения города. Возросшие за последние годы темпы роста автомобилизации привели к тому, что многие магистрали в городе по своему техническому и эксплуатационному состоянию в настоящее время не соответствуют возросшей интенсивности движения городского автомобильного автотранспорта. Возникает необходимость проведения комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Подпрограмма 2 разработана в целях улучшения безопасности дорожного движения муниципального образования город Маркс, а также снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора», обеспечивает доступность транспорта и городской среды для людей с ограниченными физическими возможностями.

Состояние безопасности дорожного движения муниципального образования город Маркс характеризуется как сложное. Наличие роста автотранспорта в городе, легкового и грузового, создает угрозу безопасности дорожного движения.

В городе Марксе в 2021 году было совершено 55 ДТП, в результате которых погибло 7 чел., ранено 43 чел.

 Основной задачей подпрограммы 2 является сокращение количества лиц, пострадавших в ДТП.

К решению проблем безопасности дорожного движения необходим программный подход, так как без него невозможно добиться каких-либо значимых результатов. Определение перспектив позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на ремонт отдельных объектов дорожных сетей.

Проблема безопасности дорожного движения является насущной, требующей систематического внимания и эффективного решения. Разработка и реализация подпрограммы позволит улучшить безопасность дорожного движения, повысить уровень правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасности поведения на дорогах.

1. Цель и задачи подпрограммы

Подпрограмма 2 включает в себя мероприятия направленные на повышение безопасности дорожного движения, что является одним из приоритетных направлений в сфере дорожного хозяйства.

Целью подпрограммы является:

- повышение уровня безопасности дорожного движения муниципального образования город Маркс.

В ходе реализации подпрограммы предусмотрено решение следующей задачи:

- совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения.

3. Срок реализации подпрограммы

Реализация муниципальной подпрограммы 2 будет осуществляться в течение 2023-2025 г.г.

4. Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов (показателей) их выполнения

Подпрограммой 2 муниципальной программы предусматривается реализация комплекса основных мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения.

Реализация основного мероприятия «Повышение безопасности дорожного движения» направлена создание комфортных и безопасных условий для передвижения людей, городского автотранспорта, автомобилей, сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Подпрограммой 2 муниципальной программы предусмотрена реализация комплекса мероприятий подпрограммы:

- обновление дорожной разметки и искусственных неровностей в муниципальном образовании город Маркс, в рамках выполнения муниципального задания;

- приобретение дорожных знаков со стойками для нужд муниципального образования город Маркс: 2.4 «Уступи дорогу», 2.1 «Главная дорога», 1.23 «Дети», 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход», 3.24 «Ограничение максимальной скорости», 5.20 «Искусственная неровность», «Аварийно-опасный участок дороги»;

- установка светофорного оборудования в муниципальном образовании город Маркс: пр. Ленина, пр. Строителей, ул. Куйбышева, ул. 5-я линия, ул. 10-я линия.

Реализация вышеуказанных мероприятий, позволит улучшить безопасность дорожного движения, усовершенствует системы организации, управления и контроля дорожного движения.

Перечень мероприятий подпрограммы № 2 представлен в [приложении № 1](file:///%5C%5C192.168.0.111%5C_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%5C%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015-2020%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%A5.doc#sub_1100) к муниципальной программе.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы № 2 представлены в приложении № 2  к муниципальной программе.

5. Объем и источники финансового обеспечения муниципальной подпрограммы 2.

Реализация мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общие расходы на реализацию подпрограммы 2 муниципальной программы составят в 2023-2025 годы – 4305,0 тыс. руб. (прогнозно),

из них:

в 2023 году – 1375,0 тыс. руб.,

в 2024 году – 1435,0 тыс. руб.,

в 2025 году – 1495,0 тыс. руб.

[Сведения](#Par2003) об объемах и источниках финансового обеспечения приведены в приложении № 3 к Программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Маркс»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий программы | Ответственный исполнитель | Срок |
| Начало реализации | Окончания реализации |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» |
| 1 | Основное мероприятие: Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, примыканий к дорогам, улиц, парков, площадей, тротуарных (пешеходных) дорожек на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2025 г. |
| 1.1 | Мероприятие 1 Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, примыканий к дорогам, улиц, парков, площадей, тротуарных (пешеходных) дорожек на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2025 г. |
| 1.2 | Мероприятие 2 Строительный контроль | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2025 г. |
| 1.3 | Мероприятие 3Экспертиза сметной документации | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2025 г. |
| 1.4 | Мероприятие 4Паспортизация дорог | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2025 г. |
| 1.5 | Мероприятие 5Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Маркс, а так же разработка комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2025 г. |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Маркс». |
| 1 | Основное мероприятие:Повышение безопасности дорожного движения | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2025 г. |
| 1.1 | Мероприятие 1Предоставление муниципальной услуги по обновлению дорожной разметки и обустройству искусственных неровностей в муниципальном образовании город Маркс, в рамках выполнения муниципального задания | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2025 г. |
| 1.2 | Мероприятие 2 Приобретение и установка дорожных знаков со стойками для нужд муниципального образования город Маркс. | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2025 г. |
| 2. | Мероприятие 2Предоставление муниципальной услуги по содержанию светофорного оборудования (приобретение установка светофорного оборудования и комплектации) в муниципальном образовании город Маркс, в рамках муниципального задания | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2025 г. |

 Приложение № 2

 к муниципальной программе

Сведения

о целевых показателях муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Маркс»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| базовый2021 г. | отчетный2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» |
| 1.1 | Площадь отремонтированного дорожного покрытия  | кв.м. | 27768,3 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| 1.2 | Количество асфальтированных дворовых территорий | шт. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Маркс». |
| 2.1. | Количества лиц, пострадавших в результате ДТП | чел. | 94 | 80 | 75 | 65 | 50 |
| 2.2 | Установка знаков дорожного движения | ед. | 25 | 30 | 60 | 60 | 60 |

 Приложение № 3

 к муниципальной программе

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Маркс»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения (всего) тыс.руб. |  |  |  |
| 2023 год | 2024год | 2025год |
|  | Муниципальная программа«Развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Маркс» | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | всего | 84702,6 | 27801,3 | 28290,2 | 28611,1 |
| федеральный бюджет(прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местные бюджеты  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| средства муниципального дорожного фонда  | 84702,6 | 27801,3 | 28290,2 | 28611,1 |
|  | Подпрограмма 1«Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | всего | 80397,6 | 26426,3 | 26855,2 | 27116,1 |
| федеральный бюджет(прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда  | 80397,6 | 26426,3 | 26855,2 | 27116,1 |
| 1. | Основное мероприятие: Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, примыканий к дорогам, улиц, парков, площадей, тротуарных (пешеходных) дорожек на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | всего | 80397,6 | 26426,3 | 26855,2 | 27116,1 |
| федеральный бюджет(прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда  | 80397,6 | 26426,3 | 26855,2 | 27116,1 |
| 1.1. | Мероприятие 1 Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, примыканий к дорогам, улиц, парков, площадей, тротуарных (пешеходных) дорожек на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | всего | 74097,6 | 24326,3 | 24755,2 | 25016,1 |
| федеральный бюджет(прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда (прогнозно) | 74097,6 | 24326,3 | 24755,2 | 25016,1 |
| 1.2. | Мероприятие 2 Строительный контроль | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | всего | 2100,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| федеральный бюджет(прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда  | 2100,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| 1.3. | Мероприятие 3 Экспертиза сметной документации | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | всего | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| федеральный бюджет(прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда  | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.4. | Мероприятие 4Паспортизация дорог | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | всего | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| федеральный бюджет(прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда  | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.5 | Мероприятие 5Изменение проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования города Маркса, разработка программ комплексного развития, разработка схем организации дорожного движения. | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | всего | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| федеральный бюджет(прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда  | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Маркс». | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | всего | 4305,0 | 1375,0 | 1435,0 | 1495,0 |
| федеральный бюджет(прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда  | 4305,0 | 1375,0 | 1435,0 | 1495,0 |
|  | Основное мероприятие:Повышение безопасности дорожного движения | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | всего | 4305,0 | 1375,0 | 1435,0 | 1495,0 |
| федеральный бюджет(прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда  | 4305,0 | 1375,0 | 1435,0 | 1495,0 |
| 1. | Мероприятие 1Предоставление муниципальной услуги по содержанию автомобильных дорог местного значения, в рамках муниципального задания | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | всего | 3975,0 | 1325,0 | 1325,0 | 1325,0 |
| федеральный бюджет(прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда  | 3975,0 | 1325,0 | 1325,0 | 1325,0 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1Обновление дорожной разметки и обустройство искусственных неровностей в муниципальном образовании город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | всего | 2225,0 | 775,0 | 725,0 | 725,0 |
| федеральный бюджет(прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда  | 2225,0 | 775,0 | 725,0 | 725,0 |
| 1.2. | Мероприятие 1.2 Приобретение и установка дорожных знаков в муниципальном образовании город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | всего | 1600,0 | 500,0 | 550,0 | 550,0 |
| федеральный бюджет(прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда  | 1600,0 | 500,0 | 550,0 | 550,0 |
| 1.3 | Мероприятие 1.3Предоставление муниципальной услуги по содержанию светофорного оборудования в муниципальном образовании город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | всего | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| федеральный бюджет(прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда  | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 2. | Мероприятие 2Обустройство искусственных неровностей в муниципальном образовании город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района |  всего | 330,0 | 50,0 | 110,0 | 170,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда | 330,0 | 50,0 | 110,0 | 170,0 |
| Заместитель главы администрацииМарксовского муниципального района |  |  |
|  | В.В. Шевела |