АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  24.04.2008 г. № 718

##### О подготовке жилищно-коммунального

и топливно-энергетического комплексов,

объектов социальной сферы Марксовского

муниципального района к работе

в осенне-зимний период 2008-2009 годов

В целях своевременной подготовки и повышения качества работы жилищно-коммунального, топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы Марксовского муниципального района в осенне-зимний период 2008-2009 годов, руководствуясь распоряжением  Правительства Саратовской области от 01.04.2008 года № 94-Пр  «О подготовке жилищно-коммунального  и топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы области к работе в осенне-зимний период 2008-2009 годов», Уставом Марксовского муниципального района, – ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплекс мер по подготовке жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы Марксовского муниципального района в осенне-зимний период 2008-2009 годов согласно приложению №1.

2. Комитету по ЖКХ, градостроительству, имущественным и земельным отношениям:

- до 01.05.2008г. создать комиссию по оценке готовности электростанций, котельных, водопроводно-канализационного хозяйства, электрических и тепловых сетей Марксовского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2008-2009годов, в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации 25 августа 2004 года.

- до 01.05.2008 г. обеспечить проведение весенних осмотров жилых зданий и сооружений, находящихся в управлении предприятий жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности, товариществ собственников жилья в соответствии с актом согласно приложению №2;

- до 01.05.2008г. представить в министерство строительства и энергетики области заявки на лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений и организаций, финансируемых из местного бюджета;

- до 05.05.2008 г. разработать, утвердить планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2008-2009 годов по формам согласно приложениям № 3-6 и представить их в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;

- с 15.05.2008г. еженедельно представлять в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области,  информацию о ходе выполняемых работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2008-2009годов в соответствии с установленными формами согласно приложениям № 4-6;

- до 01.06.2008 года обеспечить погашение задолженности за потребленный природный газ подведомственными учреждениями и организациями;

- до 01.06.2008 года завершить передачу внешних сетей водо-, газо- и электроснабжения в эксплуатацию соответствующим компаниям с оформлением всех необходимых документов и до 05.07.2008года представить их в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;

- до 01.09.2008г. обеспечить погашение задолженности за потребленные электро-, теплоэнергию, услуги водоснабжения и водоотведения подведомственными учреждениями и организациями;

- до 15.09.2008 года обеспечить выполнение планов-графиков подготовки объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2008-2009 годов;

- продолжить работу по инвентаризации и регистрации коммунальных объектов, в том числе бесхозяйственных, находящихся на территории Марксовского муниципального района;

- заключить договоры на техническое обслуживание бесхозяйственных объектов коммунальной инфраструктуры со специализированными организациями;

- рассмотреть возможность передачи опасных производственных объектов, обеспечивающих тепловой энергией объекты социальной сферы района, на обслуживание специализированным организациям;

- содействовать установке общедомовых приборов учета и регулирования энергоресурсов в многоквартирных жилых домах;

- содействовать заключению договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования населения со специализированными организациями.

3. Создать оперативный штаб по контролю за подготовкой жилищно-коммунального и топливно – энергетического комплексов, объектов социальной сферы Марксовского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2008-2009 годов в составе согласно приложению №7.

Установить, что заседания оперативного штаба проводятся не реже двух раз в месяц.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. главы администрации Марксовского муниципального района, председателя комитета по ЖКХ, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Валова П.В.

| Глава администрации муниципального района | И.А. Панков |
| --- | --- |

Приложение №1 к постановлению администрации Марксовского муниципального района

от  24.04.2008г.  №  718

Комплекс мер

по подготовке жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы Марксовского муниципального района

к работе в осенне-зимний период 2008-2009 годов.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка информации к областному селекторному совещанию | 18-19 числа каждого месяца | МУП «Марксовские тепловые сети», ОАО «ВДА» (по согласованию), ОАО «Пивзавод-Марксовский» (по согласованию), ООО «Водоканал» (по согласованию), ООО «Водоканал-Плюс» (по согласованию), сельские МУП ЖЭУ, комитет по ЖКХ, градостроительству, имущественным и земельным отношениям администрации ММР |
| 2 | Проведение выездных зональных совещаний в муниципальных образованиях Марксовского муниципального района с целью обеспечения контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | В соответствии с планом-графиком | Зам. главы администрации ММР, председатель комитета по ЖКХ, градостроительству, имущественным и земельным отношениям П.В.Валов, комитет по ЖКХ, градостроительству, имущественным и земельным отношениям администрации ММР |
| 3 | Организация контроля за исполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, топливно-энергетического хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2008-2009 годов | С 13.05.08 года | Управление образования администрации ММР, управление культуры и кино администрации ММР, МУ «Молодёжный спортивный центр» «Олимп», МУЗ «Марксовская ЦРБ», МУП «Марксовские тепловые сети», ОАО «ВДА» (по согласованию), ОАО «Пивзавод-Марксовский» (по согласованию), ООО «Водоканал» (по согласованию), ООО «Водоканал-Плюс» (по согласованию), сельские МУП ЖЭУ, комитет по ЖКХ градостроительству, имущественным и земельным отношениям администрации ММР |
| 4 | Формирование заказа на поставку твердого топлива для населения и учреждений социальной сферы в 2009 году | До 20 мая 2008 года | Комитет по ЖКХ градостроительству, имущественным и земельным отношениям администрации ММР |
| 5 | Представление заявок на лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов на 2009 год | До 1 мая 2008 года | Управление образования администрации ММР, управление культуры и кино администрации ММР, МУ «Молодёжный спортивный центр» «Олимп», комитет по ЖКХ градостроительству, имущественным и земельным отношениям администрации ММР, МУП «Марксовские тепловые сети», ОАО «ВДА» (по согласованию), ОАО «Пивзавод-Марксовский» (по согласованию), сельские МУП ЖЭУ |
| 6 | Подготовка и внесение в установленном порядке на рассмотрение Правительства области лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений и организаций, финансируемых за счет средств областного и местного бюджета на 2009 год. | До 15 июля 2008 года | Комитет по ЖКХ градостроительству, имущественным и земельным отношениям администрации ММР |
| 7 | Оформление паспортов готовности предприятий, учреждений, организаций и в целом жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального района к работе в осенне-зимний период 2008-2009 годов | До 01.09.07 года | Управление образования администрации ММР, управление культуры и кино администрации ММР, МУ «Молодёжный спортивный центр» «Олимп», МУЗ «Марксовская ЦРБ», комитет по ЖКХ, градостроительству, имущественным и земельным отношениям администрации ММР, Марксовский филиал «Саратовоблтеплоэнерго» (по согласованию), ОАО «ВДА» (по согласованию), ОАО «Пивзавод-Марксовский» (по согласованию), сельские МУП ЖЭУ, ООО «Стройкомсервис-Плюс» (по согласованию), ООО «Наш дом» (по согласованию) |
| 8 | Проведение противоаварийных тренировок на объектах энерго-, тепло-, водо-, газоснабжения района | 1-10 октября 2008 года | Управление образования администрации ММР, управление культуры и кино администрации ММР, МУ «Молодёжный спортивный центр» «Олимп», МУЗ «Марксовская ЦРБ», комитет по ЖКХ, градостроительству, имущественным и земельным отношениям администрации ММР, МУП «Марксовские тепловые сети», ОАО «ВДА» (по согласованию), ОАО «Пивзавод-Марксовский» (по согласованию), сельские МУП ЖЭУ, ООО «Стройкомсервис-Плюс» (по согласованию), ООО «Наш дом» (по согласованию) |
| 9 | Подготовка графика №1 по переводу потребителей района на резервные виды топлива при пониженных температурах в период 2008-2009 годов и графика №2 аварийного ограничения подачи природного газа промышленным предприятиям района на IV квартал 2008 года и I квартал 2009 года | 1 октября 2008 года | Комитет по ЖКХ градостроительству, имущественным и земельным отношениям администрации ММР |
| 10 | Проведение пробных топок на объектах жилищно-коммунального комплекса | С 01.10.08 года и до начала отопит. сезона | Управление образования администрации ММР, управление культуры и кино администрации ММР, МУЗ «Марксовская ЦРБ», МУП «Марксовские тепловые сети», ОАО «ВДА» (по согласованию), ОАО «Пивзавод-Марксовский» (по согласованию), сельские МУП ЖЭУ |

Зам.главы администрации ММР,

начальник управления по организации

деятельности администрации ММР				С.А. Акимов

|  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации Марксовского муниципального района от 24.04.2008г. № 718 |
| --- | --- | --- |

АКТ

общего (весеннего) осмотра жилого здания

«___» ________ 200__ г.

Дом № __________ строение (корпус) ____ по ул. ______________________

Общие сведения по строению:

Год постройки _______________

Материал стен _______________

Число этажей ________________

Наличие подвала _____________

Комиссия в составе председателя комиссии ______________________________

И членов комиссии: __________________________________________________

Представителя домового комитета ______________________________________

Произвела осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| № п/п | Наименование конструкций, обрудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причина его возникновения с указания примерного объема работ и места дефекта | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт жилых помещений) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дворовая территория и элементы благоустройства |  |  |
| 2 | Фундаменты и подвальные помещения, в т.ч. котельные |  |  |
| 3 | Наружные стены и все элементы фасадов, включая эркеры, балконы, карнизы, водоотводные трубы, а также стыковые соединения панелей |  |  |
| 4 | Крыша |  |  |
| 5 | Чердачное помещение |  |  |
| 6 | Входные двери и оконные проемы |  |  |
| 7 | Отмостка вокруг здания |  |  |
| 8 | Утеплитель чердачных перекрытий , а также все коммуникации и устройства, расположенные в пределах чердака и на крыше |  |  |
| 9 | Состояние перекрытий в санитарных узлах и кухнях |  |  |
| 10 | Состояние полов в санитарных узлах и кухнях |  |  |
| 11 | Состояние перегородок |  |  |
| 12 | Лестница, подъезд |  |  |
| 13 | Система центрального отопления |  |  |
| 14 | Котельное помещение и оборудование |  |  |
| 15 | Отопительные печи |  |  |
| 16 | Электрохозяйство |  |  |
| 17 | Лифтовое хозяйство |  |  |
| 18 | Прочие конструктивные элементы указывать в соответствии с перечнем раздела IX Технического паспорта на жилой дом и земельного участка |  |  |

До внешнего осмотра строения произведено:

1. Отрывка шурфов ___________________________________________________

2. Простукивание штукатурки и облицовки фасадов _______________________

3. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования

4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния _______

____________________________________________________________________

5. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования

____________________________________________________________________

6. Выводы и предложения:_____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Председатель комиссии: _______________________________________

Члены комиссии: _____________________________________________

_____________________________________________

Зам.главы администрации ММР,

начальник управления по организации

деятельности администрации ММР				С.А. Акимов

|  |  | Приложение № 3 к постановлению администрации Марксовского муниципального района от 24.04.2008г. № 718 |
| --- | --- | --- |

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации

Марксовского муниципального района

И.А. Панков

«______» ______________ 2008 год

План-график

Подготовки объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического

комплексов, социальной сферы к работе в осенне-зимний период

2008 - 2009 гг.

| № п/п | Наименование | План | В том числе по срокам: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.06 | 15.06 | 01.07 | 15.07 | 01.08 | 15.08 | 25.08 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подготовка жилых домов |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЖСК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управляющие компании |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самоуправление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка теплоисточников, тепловых сетей и ЦТП |
|  | Теплоисточников, ед |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловых сетей,км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения |
|  | водопроводные сети, км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | канализационные сети, км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты (кнс, очистные сооружения и др.), ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подготовка объектов социальной сферы |
|  | Зравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Социальный поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Зам.главы администрации ММР,

начальник управления по организации

деятельности администрации ММР					С.А. Акимов

Приложение №4

к постановлению администрации

Марксовского муниципального района

от 24.04.2008г. № 718

# «УТВЕРЖДАЮ»

# Глава администрации Марксовского муниципального района ___________________ И.А. Панков

«______» ______________ 2008 год

План

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы Марксовского муниципального района

к отопительному сезону 2008-2009 годов

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | В т.ч. по ведомственной принадлежности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО: | ЖКХ | Образование | Социальная поддержка | Здравоохранение | Культура | Муницип. образован. | Ведомства | Финансирование работ, тыс.руб |
|  |  |  | План | Факт | План | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Подготовка теплоисточников, ВСЕГО, в т.ч. | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Акты готовности котельных | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паспорта готовности котельных | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельных мощностью от 0.1 МВт/ч и выше, всего | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. на газе | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На твердом топливе | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На жидком топливе | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С электрокотлами | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Котельных мощностью менее 0,1 МВт/ч | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. на газе | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На твердом топливе | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На жидком топоиве | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С электрокотлами | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего опрессовано: | Км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Капит.ремонт теплотрасс | Км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Теплоизоляционные работы | Км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка ЦТП (опрессовка, тек.ремонт) | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Акты/ готовности ЦТП | шт шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паспорта готовности ЦТП | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт и замена котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - котлов | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - насосов | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -автом.безопас. | Ком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -водоподогревателей | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Замена и установка новых: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -котлов | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - насосов | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - автом.безопас. | комп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - сигнализатор загазованности | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Создание требуемого запаса топлива для работы котельных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -твердого топлива | тн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жидкого топлива | тн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Подготовка объектов социальной сферы (школы, детские сады, больницы и др. соц. учреждения с постоянным пребыванием людей) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Акты готовности объектов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паспорта готовности объектов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Зам. главы администрации ММР,

председатель комитета по ЖКХ градостроительству,

имущественным и земельным отношениям			        			_____	        				______

(подпись)			  (расшифровка)

Зам.главы администрации ММР,

начальник управления по организации

деятельности администрации ММР											С.А. Акимов

Приложение №5

к постановлению администрации Марксовского муниципального района

от 24.04.2008г.   №  718

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации  Марксовского муниципального района

_____________ И.А. Панков

«______» ________ 2008 год

# План

мероприятий по подготовке  жилищного фонда к отопительному сезону

2008-2009 годов  в Марксовском муниципальном районе

| № | Мероприятия | Ед. изм. | Всего по плану | Выполнение | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1. | Подготовка жилого фонда, всего, в т.ч. | ед.дом./тыс.м2 |  |  |  |  |
| 1.1 | Частный | ед.дом./тыс.м2 |  |  |  |  |
| 1.2. | Ведомственный, в т.ч. | ед.дом./тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | - с центральным отоплением | ед.дом./тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | - с индивидуальным/печным отоплением | ед.дом./тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | паспорта готовности | шт. |  |  |  |  |
|  | акты готовности | шт. |  |  |  |  |
| 1.3. | ЖСК, в т.ч. | ед.дом./тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | - с центральным отоплением | ед.дом./тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | - с печным отоплением | ед.дом./тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | паспорта готовности | шт |  |  |  |  |
|  | акты готовности | шт |  |  |  |  |
| 1.4. | Товарищества собственники жилья в т.ч. | ед.дом./тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | - с центральным отоплением | ед.дом./тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | - с индивидуальным /печным отоплением | ед.дом./тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | паспорта готовности | шт. |  |  |  |  |
|  | акты готовности | шт. |  |  |  |  |
| 1.5. | Управляющая компания, в т.ч. | ед.дом/тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | - с центральным отоплением | ед.дом/тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | - с индивидуальным /печным отоплением | ед.дом/тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | паспорта готовности | шт. |  |  |  |  |
|  | акты готовности | шт |  |  |  |  |
| 1.6. | Непосредственной управление, в т.ч. | ед.дом/тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | - с центральным отоплением | ед.дом/тысм2 |  |  |  |  |
|  | - с индивидуальным /печным отоплением | ед.дом/тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | паспорта готовности | шт. |  |  |  |  |
|  | акты готовности | шт |  |  |  |  |
| 1.7. | Обслуживаемого муниципальным предприятием ЖКХ, в т.ч. | ед.дом/тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | - с центральным отоплением | ед.дом/тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | - с индивидуальным /печным отоплением | ед.дом/тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | паспорта готовности | шт. |  |  |  |  |
|  | акты готовности | шт |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт жилых домов | ед./тыс.м2 |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилых домов | ед./тыс.м2 |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт инженерного оборудования: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | центрального отопления: |  |  |  |  |  |
|  | - радиаторы | шт. |  |  |  |  |
|  | - трубопроводы | км. |  |  |  |  |
|  | - запорная аппаратура | шт. |  |  |  |  |
| 4.2. | водоснабжения: |  |  |  |  |  |
|  | - трубопроводы хол.в/снабж. | км. |  |  |  |  |
|  | - гор.в/снаб. | км |  |  |  |  |
|  | - запорная аппаратура | шт. |  |  |  |  |
| 4.3. | канализации: | км |  |  |  |  |
|  | - трубопроводы | км |  |  |  |  |
|  | - колодцы | шт. |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | кровли, в т.ч.: | ед.дом/тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | - мягкой | ед.дом/тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | - металлической | ед.дом/тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | - шиферной | ед.дом/тысм2 |  |  |  |  |
| 5.2 | вентиляционных каналов | шт. |  |  |  |  |
| 5.3. | печей | шт. |  |  |  |  |
| 5.4. | дверных блоков | шт. |  |  |  |  |
| 5.5. | электропроводки | ед.дом/км |  |  |  |  |
| 6. | Остекление | тыс.м2 |  |  |  |  |
| 7. | Отмостка | ед.дом/тыс.м2 |  |  |  |  |
| 8. | Прочие работы | тыс. руб. |  |  |  |  |

# Зам. главы администрации ММР,

председатель комитета по ЖКХ градостроительству,

имущественным и земельным отношениям

(подпись)		(расшифровка)

Зам.главы администрации ММР,

начальник управления по организации

деятельности администрации ММР								С.А. Акимов

Приложение № 6

к постановлению администрации

Марксовского муниципального района

от 24.04.2008г.    №  718

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации  Марксовского        муниципального района

_________________ И.А. Панков

«______»  ____________ 2008 год

ПЛАН

# мероприятий по подготовке объектов водопроводно-канализационного хозяйства

# к  отопительному сезону  2008-2009 годов

#### Марксовского муниципального района

| № | Наименование | Ед. изм. | Всего в наличии | Выполнение | Финансирование, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | % гот. | план | факт | % |
| 1 | Водопровод, в т. числе | км |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перекладка водопроводных сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт водопроводных сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт пожарных гидрантов | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт и утепление водоразборных колонок | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт водопроводных колодцев | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водопроводные очистные сооружения | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3 сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Водопроводные насосные станции | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Арт. скважины | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Канализация, в т. числе | км |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт канализационных сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт канализационных колодцев | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Канализационные очистные сооружения | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3 сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Канализационные насосные станции | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Зам. главы администрации ММР,

председатель комитета по ЖКХ градостроительству,

имущественным и земельным отношениям:

(подпись)		(расшифровка)

Зам.главы администрации ММР,

начальник управления по организации

деятельности администрации ММР								С.А. Акимов

## Приложение № 7

к постановлению администрации Марксовского муниципального района

от 24.04.2008г. № 718

# СОСТАВ

оперативного штаба по контролю за подготовкой жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы Марксовского муниципального

района к работе в осенне-зимний период 2008-2009 г.

| 1 | Валов П.В. | Зам. главы администрации муниципального района, председатель комитета по ЖКХ, градостроительству, имущественным и земельным отношениям, председатель штаба; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | Начальник управления ЖКХ, комитета по ЖКХ, градостроительству, имущественным и земельным отношениям администрации Марксовского муниципального района, заместитель председателя штаба ; |
| 3. | Головачева О.А. | Главный специалист отдела ЖКХ, дорожного строительства, энергетики, транспорта и связи администрации Марксовского муниципального района, секретарь штаба; |
| Члены штаба: |
| 4. | Цыбульский О.В. | Глава администрации муниципального образования г. Маркс (по согласованию); |
| 5. | Андрис Ж.А. | Глава администрации Осиновского муниципального образования (по согласованию); |
| 6. | Орлова С.А. | Глава администрации Приволжского муниципального образования (по согласованию); |
| 7. | Пономарева Е.С. | Глава администрации Зоркинского муниципального образования (по согласованию); |
| 8. | Сухорукова С.Н. | Глава администрации Липовского муниципального образования (по согласованию); |
| 9. | Бабенко А.М. | Глава администрации Кировского муниципального образования (по согласованию); |
| 10. | Танишев В.А. | Глава администрации Подлесновского муниципального образования (по согласованию); |
| 11. | Захаров А.А. | Начальник отдела ЖКХ, дорожного строительства, энергетики, транспорта и связи администрации ММР; |
| 12. | Шаталин А.В. | Директор МУП «Марксовские тепловые сети»; |
| 13. | Щиголев С.В. | Управляющий филиал-треста «Марксрайгаз», ОАО «Саратовоблгаз» (по согласованию); |
| 14. | Володин В.А. | Директор Марксовского филиала, городских электрических сетей, ОАО «Саратовоблкоммунэнерго» ( по согласованию); |
| 15. | Романов Д.Н. | Директор муниципального учреждения «Молодёжный спортивный центр» «Олимп»; |
| 16. | Орехова Г.М. | Начальник управления образования администрации Марксовского муниципального района |
| 17. | Крылов В.В. | Начальник Марксовского РЭС филиала «Приволжские электрические сети» (по согласованию); |
| 18. | Емельянов В.В. | Начальник управления культуры и кино администрации муниципального района; |
| 19. | Иванов Д.А. | Главный врач МУЗ «Марксовская ЦРБ»; |
| 20. | Колесняк В.К. | Главный инженер ОАО «ВДА» (по согласованию); |
| 21. | Сергеев А.П. | Главный инженер ОАО «Пивзавод-Марксовский» (по согласованию); |
| 22. | Толпегин А.В. | Генеральный директор ООО «Стройкомсервис-Плюс» (по согласованию); |
| 23. | Умнихин В.А. | Генеральный директор ООО «Недра» (по согласованию); |
| 24. | Умнихин В.А. | Директор ООО «Наш город» (по согласованию); |
| 25. | Черевко С.И. | ООО «Наш дом» (по согласованию); |
| 26. | Епишкин В.А. | ООО «Водоканал- Плюс» (по согласованию); |
| 27. | Конаплев С.Г. | ООО «Водоканал» (по согласованию); |
| 28. | Быстрова Н.В. | Главный редактор МУП ЕРМ СМИ «Воложка»; |
| 29. | Ткаченко Е.И. | Общественный жилищный инспектор Государственной жилищной инспекции Саратовской области (по согласованию); |
| 30. | Чернов Н.А. | Общественный жилищный инспектор Государственной жилищной инспекции Саратовской области (по согласованию) |

Зам.главы администрации ММР,

начальник управления по организации

деятельности администрации ММР								С.А. Акимов

Проект внесен управлением комитета по ЖКХ, градостроительству, имущественным и земельным отношениям администрации Марксовского муниципального района

Первый заместитель

главы администрации ММР						Н.С. Трайзе

Зам. главы администрации

муниципального района, начальник

управления по организации деятельности

администрации ММР							С.А. Акимов

Зам. главы администрации ММР,

председатель комитета по ЖКХ,

градостроительству, имущественным

и земельным отношениям						П.В. Валов

Начальник отдела правового

обеспечения								А.Г. Чуланов

Исполнитель 								А.А. Захаров