ПРОТОКОЛ № \_\_\_

проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс на 2018-2022 годы»

(на \_\_\_-ти л. в \_\_\_\_ экз.)

22.12.2017 г.

15-00 часов, актовый зал АММР г. Маркс

Список присутствующих:

1. Романов Д.Н., глава Марксовского муниципального района, председатель Комиссии;
2. Шевела В.В., начальник управления по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района, заместитель председателя Комиссии;
3. Фролова С.В. - заместитель начальника управления по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района, секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:

1. Бачурин А.В., член комиссии по ЖКХ, строительству, транспорту и связи Собрания Марксовского муниципального района;
2. Береговский В.С., председатель комиссии по строительству, транспорту, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Совета муниципального образования город Маркс;
3. Веретенников В.Е., ведущий инженер-строитель МКУ «Централизованный АХО ММР»;
4. Ибрагимов А.Ю., председатель комиссии по бюджетно-финансовой политике, экономическому развитию и использованию муниципальной собственности Совета муниципального образования город Маркс;
5. Косарев Н.А., председатель Собрания Марксовского муниципального района;
6. Комарова А.С., председатель Общественного Совета Марксовского муниципального района;
7. Лосева Р.Н., начальник отдела строительства и архитектуры администрации Марксовского муниципального района;
8. Ткаченко Е.И., общественный жилищный инспектор Государственной жилищной инспекции Саратовской области;
9. Цыбульский О.В., глава муниципального образования город Маркс;

Приглашенные: депутаты Совета муниципального образования город Маркс, представители МУП «ЕРМСМИ «Воложка», управляющих компаний, собственники помещений в многоквартирных домах, жители города Маркс.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подведение итогов общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс на 2018-2022 годы».
2. Обобщение общественных мнений, аргументированных предложений, высказанных в процессе общественных обсуждений, оформление заключения.

Выступают: Фролова С.В., Юсифова К.А.

Вступительное слово: Цыбульский О.В.:

«Добрый день, члены Комиссии, участники заседания.

На сегодняшнем заседании присутствуют 11 членов Комиссии из 12-ти, кворум имеется.

Приглашены собственники помещений многоквартирных домов, представители управляющих компаний, предприятий, общественных организаций.

Сегодня мы подводим итоги общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс на 2018-2022 годы».

Проведение настоящего заседания обусловлено постановлением администрации Марксовского муниципального района от 06.10.2017 года № 1748-н «Об утверждении порядка общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс на 2018-2022 годы» (с изменениями).

Целью настоящего заседания является обобщение общественных мнений, аргументированных предложений, высказанных в процессе общественных обсуждений».

Слово для доклада предоставляется Фроловой С.В., заместителю начальника управления по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района.

Тема: «Подведение итогов общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс на 2018-2022 годы».

«Добрый день участники заседания.

Общественные обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс на 2018-2022 годы» проходили с 15 ноября по 15 декабря 2017 года, проведено 4 встречи, в которых приняли участие более трехсот жителей города. Поступило более сотни предложений.

В основном жители МКД выбрали работы по минимальному перечню, включающему 4 вида работ. Это значит, что во дворах заасфальтируют внутри дворовые проезды, установят скамьи и урны, энергосберегающие элементы освещения. Данные работы не требуют софинансирования со стороны жителей. Работы охватят сразу несколько соседних многоэтажек. Такой способ позволит приводить в порядок дворовые территории по кустовому принципу одну за другой, чтобы дворы представляли собой единую комфортную городскую среду.

Основная задача жителей города - принять посильное участие в реализации мероприятий программы, внимательно контролировать качественное выполнение работ и проводить дальнейшее содержание объектов благоустройства.

Общественной комиссией проведена оценка состояния территорий, исходя из утвержденных критериев: наличие ранее проведенного капитального ремонта МКД и капитального ремонта дворовой территории, техническое состояние дворовой территории на соответствие нормативным требованиям, наличие паспорта благоустройства дворовой территории, а также численность жителей в многоквартирных домах, образующих дворовую территорию.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году планируется финансовая поддержка из федерального и областного бюджетов, а также средства местного бюджета. Ожидается, что в 2018 году благоустроятся 6-7 дворовых территорий (прогнозно).

**Реестр дворовых территорий для включения в муниципальную программу**

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс на 2018-2022 годы» на 2018 год**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | пр. Ленина, д.91 пр. Ленина, д. 93 |
| 2 | ул. Фабричная, д. 9 ул. Фабричная, д. 11 ул. 4-я линия, д. 3  ул. Коммунистическая, д. 80 |
| 3 | ул. Коммунистическая, д. 77 ул. Кирова, д. 92 ул. 4-я линия, д. 5 |
| 4 | ул. Коммунистическая, д. 59 ул. Кирова, д. 88 |
| 5 | пр. Ленина, д.78 пр. Ленина, д. 80 пр. Ленина, д. 82 пр. Ленина, д. 84 пр. Ленина, д. 86 пр. Ленина, д. 88 |
| 6 | пр. Строителей, д. 15 пр. Строителей, д. 17 пр. Строителей, д. 19 пр. Строителей, д. 21 |
| 7 | пр. Строителей, д.31  пр. Строителей, д. 33  пр. Ленина, д. 103  пр. Ленина, д. 105 |

Открытым голосованием общественной Комиссией данное решение принято единогласно.

Продолжится благоустройство городского парка. Поступили предложения по включению в проект муниципальной программы общественных мест по проспекту Строителей. Данное предложение принято к сведению, проспект Строителей внесен в адресный перечень программы.

В настоящее время на участие в муниципальной программе поступила 22 заявки, подкрепленные протоколами общих собраний жильцов. До 2022 года запланировано привести в порядок 59 дворовых территорий. Поэтому жителям остальных дворовых территорий для участия в программе необходимо также оформить соответствующие документы.

Если есть вопросы по проекту программы, я готова ответить.

Вопросы, предложения:

Вопрос 1. Евсеева К.А., представитель дворовой территории по адресу - ул. Интернациональная д. 25, 29, ул. Колхозная, д. 97, ул. Советская, д. 52 «А», предложила Комиссии при рассмотрении адресного перечная дворовых территорий применить принцип чередования маленьких дворов наряду с крупными. Состояние маленьких дворов очень плачевное, асфальта нет, весной все залито ливневыми водами. При благоустройстве дворовой территории предприниматели – собственники помещений в жилых домах нашего двора - готовы софинансировать мероприятия.

Отвечает Романов Д.Н.: Оценка дворовых территорий для выстраивания их в адресный перечень является обязательным условием при формировании программы, обусловлена нормативно-правовым актом администрации Марксовского муниципального района - постановлением от 6 октября 2017 года № 1749 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс на 2018-2022 годы»). Общественной комиссией проведена оценка состояния территорий, исходя из утвержденных критериев. Отступать от этого условия мы не правомочны.

Ваша дворовая территория включена в программу, в адресном перечне стоит под номером «12», при достаточном финансировании благоустройство возможно в 2019 году. В данной ситуации мы можем принять неотложные меры по отводу ливневых вод, выполнив подсыпку из асфальтовой крошки.

Вопрос 2. Деревянко И. Ю.: ни один годовой план по благоустройству дворов прошлых лет не выполнен в полном объеме, не лучше ли начать адресный перечень с дворовых территорий ранее запланированных?

Отвечает Романов Д.Н.: повторюсь об обязательных условиях предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов, которые мы должны соблюдать – это оценка согласно критериям.

Также необходимо заострить Ваше внимание на таком условии программы, как дальнейшее содержание дворовой территории в соответствующем состоянии. Здесь имеется в виду непосредственное трудовое участие жильцов, собственников помещений в домах, а именно: очистка проездов от снега в зимний, уборка пыли песка и мусора в летний периоды, при появлении дефектов незамедлительно производить ямочный ремонт, не допуская крупных нарушений дорожного покрытия. Также на субботниках производить побелку деревьев, покраску элементов малых форм архитектуры и т. д. Эти действия со стороны жильцов приветствуются при дальнейшем финансировании программы.

Вопрос 3. Чугунова Л.В., старшая дома № 82 по пр. Ленина: при составлении смет на мероприятия по асфальтированию внутри дворовых проездов прошу включить работы по подъему уровня канализационных колодцев.

Отвечает Фролова С.В.: да, такие работы будут учтены.

Слово предоставляется содокладчику Юсифовой К.А., директору МБУ ЦДК «ЕДИНСТВО». Тема доклада «Благоустройство городского парка».

В выступлении Юсифовой К.А. озвучены достижения по итогам благоустройства городского парка в 2017 году.

В плане 2018 года предполагается приобретение и установка двух аттракционов, карусели для детей до 5 до 10 лет и «семейной» карусели, т. е. для более старшего возраста. На данный момент рассматривается возможность приобретения их в лизинг.

Добавил Романов Д.Н.: да, все возрастные категории населения должны быть охвачены и удовлетворены качеством предоставления услуг в городским парке.

Вопрос от жителей: прошу учесть интересы детей подросткового возраста, предлагаю восстановить танцы в «клетке», какие у Вас на этот счет возможности?

Отвечает Юсифова К.А.: да, такое мероприятие планируется проводить в теплый период года по выходным дням.

Предложение Евсеевой К.А.: открыть летний кинотеатр.

Отвечает Романов Д.Н.: данное предложение будет учтено при устройстве сцены. Для организации проката и демонстрации кино могут быть приглашены предприниматели, ведущие бизнес в этой области.

Пожелания от жителей: надеемся, что будет выполнено покрытие резиновой крошкой площадки под детским городком, чтобы игровой комплекс функционировал при любых погодных условиях, а дети были довольные и чистые. Также присоединяюсь к пожеланию сосредоточить внимание на детях подросткового возраста, карусели не достаточно.

Предложение от жителей города для поднятия интереса детей подросткового возраста предлагаю приобрести игровой комплекс «веревочный городок».

Заключительное слово Цыбульский О.В:

«Уважаемые участники собрания, уважаемые члены Комиссии!

В соответствии с настоящим Порядком рассмотрены поступившие заявки и предложения, высказаны аргументированные мнения по благоустройству территорий муниципального образования город Маркс. Разрешите выразить благодарность всем принявшим активное участие в общественных обсуждениях данного проекта.

Приведение предложенных общественных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов в состояние, отвечающее современным требованиям, позволит:

- к концу 2018 года данные мероприятия позволят увеличить количество дворовых территорий, отвечающих современным требованиям, до 41 %, количество общественных территорий до 50 %, привлечь к реализации программных мероприятий жителей города;

- привлечь к участию в деятельности по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц – собственников помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, расположенные в муниципальном образовании город Маркс.

Необходимо подвести итоги общественных обсуждений. Предлагаю:

- учитывая все поступившие заявки и предложения, считать общественные обсуждения состоявшимися;

- рекомендовать главе Марксовского муниципального района дать заключение о результатах общественных обсуждений по утверждению муниципальной программы.

Членов комиссии прошу проголосовать.

Голосование:

«За» - \_\_\_\_\_ голосов.

«Против» - \_\_\_\_\_ голосов.

«Воздержались» \_\_\_\_\_ голосов.

При открытом голосовании данное предложение принято «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_». Против – \_\_\_\_\_\_. Воздержавшихся - \_\_\_\_\_\_.

РЕШЕНИЕ:

1. Считать общественные обсуждения состоявшимися.
2. Представленный на рассмотрение проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс на 2018-2022 годы» одобрить.
3. Рекомендовать главе Марксовского муниципального района утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс на 2018-2022 годы».
4. Дать заключение о результатах общественных обсуждений по утверждению муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс на 2018-2022 годы».

Члены Комиссии:

1. Романов Д.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись

1. Шевела В.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись

1. Фролова С.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись

1. Бачурин А.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись

1. Береговский В.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись

1. Веретенников В.Е. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись

1. Ибрагимов А.Ю. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись

1. Косарев Н.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись

1. Комарова А.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись

1. Лосева Р.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись

1. Ткаченко Е.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись

1. Цыбульский О.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись

Заместитель председателя Комиссии: В.В. Шевела

Секретарь Комиссии: С.В. Фролова

**Для ведущего собрание.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подведение итогов общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс на 2018-2022 годы».
2. Обобщение общественных мнений, аргументированных предложений, высказанных в процессе общественных обсуждений, оформление заключения.

Выступают: Фролова С.В., Юсифова К.А.

Вступительное слово:

«Добрый день, члены Комиссии, участники собрания.

На сегодняшнем заседании присутствуют \_\_\_ членов Комиссии, кворум имеется.

Приглашены собственники помещений многоквартирных домов, представители управляющих компаний, предприятий, общественных организаций.

Сегодня мы подводим итоги общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс на 2018-2022 годы».

Проведение настоящего заседания обусловлено постановлениями администрации Марксовского муниципального района от 06.10.2017 года № 1748-н «Об утверждении порядка общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс на 2018-2022 годы» (с изменениями).

Целью настоящего собрания является обобщение общественных мнений, аргументированных предложений, высказанных в процессе общественных обсуждений».

Слово для доклада предоставляется Фролова С.В., заместитель начальника управления по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района - «Подведение итогов общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс на 2018-2022 годы».

Слово предоставляется содокладчику Юсифовой К.А. на тему «Благоустройство городского парка».

Заключительное слово:

«Уважаемые участники собрания, уважаемые члены Комиссии!

В соответствии с настоящим Порядком рассмотрены поступившие заявки и предложения, высказаны аргументированные мнения по благоустройству территорий муниципального образования город Маркс. Разрешите выразить благодарность всем принявшим активное участие в общественных обсуждениях данного проекта.

Приведение предложенных общественных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов в состояние, отвечающее современным требованиям, позволит:

- увеличить количество дворовых территорий, отвечающих современным требованиям до 11 %;- увеличить количество общественных территорий, отвечающих современным требованиям до 20 %;

- привлечь к участию в деятельности по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц – собственников помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, расположенные в муниципальном образовании город Маркс.

Необходимо подвести итог проведенным общественным обсуждениям. Предлагаю:

- учитывая все поступившие заявки и предложения, считать общественные обсуждения состоявшимися;

- рекомендовать главе Марксовского муниципального района дать заключение о результатах общественных обсуждений по утверждению муниципальной программы.

Членов комиссии прошу проголосовать.

**Доклад. Фролова С.В.**

«Добрый день участники собрания.

Прошло общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс на 2018-2022 годы». За истекший период заинтересованными лицами – собственниками помещений в многоквартирных жилых домах, жителями города Маркс - направлены заявки и предложения по благоустройству дворовых и общественных территорий и включении их в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс на 2018-2022 годы».

Ожидается, что в новом году благоустроенных территорий в муниципальном образовании город Маркс прибавится.

Муниципальная программа разработана до 2022 года. Намечено, что за пять лет будет приведено в порядок 59 дворовых и пять общественных территорий. Основное финансирование выполнения программных мероприятий – федеральное, частично – областное, некоторые средства предполагаются из городского бюджета.

Основная задача общественности, т.е. заинтересованных лиц – жителей города, принять посильное участие в реализации программы. Участие жителей заключается, прежде всего, в неравнодушии к происходящему, не только активно обсуждать, предлагать варианты, но и внимательно контролировать качественное выполнения работ.

Подводя итоги, сообщаю, что на сегодняшний день:

1. проведена инвентаризация 86-ти дворовых территорий и 5-ти общественных пространств, изготовлены электронные паспорта данных территорий;
2. межведомственной комиссией по включению дворовых и общественных территорий муниципального образования город Маркс в проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс на 2018-2022 годы» от 01.11.2017 года проведена оценка состояния дворовых территорий и общественных пространств, утвержден адресный перечень, содержащий 59 дворовых и 5 общественных территорий (приложение к протоколу № 1,2), нуждающихся в благоустройстве. Оценка состояния территорий проводилась в соответствии с установленными министерством области критериями, это:

- наличие ранее проведенного капитального ремонта многоквартирного дома;

- наличие ранее проведенного капитального ремонта дворовой территории многоквартирного дома;

- техническое состояние дворовой территории многоквартирного дома;

- наличие паспорта благоустройства дворовой территории, составленного по результатам инвентаризации дворовых территорий;

такая оценка обусловлена комплексным подходом к решению задач по благоустройству дворовых территорий;

1. разработан проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс на 2018-2022 годы», размещен на сайте Марксовского муниципального района 15 ноября 2017 года;
2. межведомственной комиссией по оценке территорий для включения в проект муниципальной программы на дату 13.12.2017 года приняты пакеты документов от собственников помещений 27-ми многоквартирных домах, объединенных в дворовые территорий, и 5-ти общественных территорий.
3. Проведено 4 встречи (15.11.2017 г., 24.11.2017 г., 29.11.2017 г., 05.12.2017 г.), в которых приняли участие жители многоквартирных домов, представители общественных организаций, учебных заведений, предприятий (всего более 500 человек), поступило более 50-ти предложений по благоустройству городской среды, оформленных на листах обсуждения.

При рассмотрении предложений выявлено, что большинство жителей выбрали работы по минимальному перечню, они не требуют софинансирования со стороны собственников помещений, во дворах будет проведено:

- асфальтирование внутри дворовых проездов, тротуаров, отмосток;

- освещение дворовых территорий;

- установка малых архитектурных форм – скамеек и урн в указанном жителями месте, при входах в подъезды, либо на площадках.

По включению в проект муниципальной программы новых дворовых территорий муниципального образования город Маркс, кроме тех, которые уже включены, и выполнение работ по дополнительному перечню предложений не поступало.

При рассмотрении благоустройства общественных пространств имеются предложения по включению в проект муниципальной программы проспекта Строителей. Данное предложение принято к сведению, проспект Строителей внесен в адресный перечень программы.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс на 2018-2022 годы» в 2018 году предусмотрены лимиты средств с привлечением финансовой поддержки федерального и областного бюджетов в общем размере – 15 538,38 тыс. рублей, а также местного бюджета в объеме – 2 400 тыс. рублей.

Общая сумма субсидий на 2018 год составляет 17 938,38 тыс. рублей, из которых 2 млн. рублей относятся на благоустройство городского парка, а 15 538,38 тыс. рублей - на благоустройство дворовых территорий.

Реализация мероприятий муниципальной программы планируется в соответствии с утвержденным адресным перечнем в размере предусмотренных лимитов бюджетных обязательств.

Что касается благоустройства в 2018 году, сообщаю, что согласно утвержденному адресному перечню, прогнозно подлежат благоустройству 7 дворовых территорий, это:

**Реестр дворовых территорий для включения в муниципальную программу**

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс на 2018-2022 годы» на 2018 год**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | пр. Ленина, д.91 пр. Ленина, д. 93 |
| 2 | ул. Фабричная, д. 9 ул. Фабричная, д. 11 ул. 4-я линия, д. 3  ул. Коммунистическая, д. 80 |
| 3 | ул. Коммунистическая, д. 77 ул. Кирова, д. 92 ул. 4-я линия, д. 5 |
| 4 | ул. Коммунистическая, д. 59 ул. Кирова, д. 88 |
| 5 | пр. Ленина, д.78 пр. Ленина, д. 80 пр. Ленина, д. 82 пр. Ленина, д. 84 пр. Ленина, д. 86 пр. Ленина, д. 88 |
| 6 | пр. Строителей, д. 15 пр. Строителей, д. 17 пр. Строителей, д. 19 пр. Строителей, д. 21 |
| 7 | пр. Строителей, д.31  пр. Строителей, д. 33  пр. Ленина, д. 103  пр. Ленина, д. 105 |

и одна общественная территория - городской парк, предполагается приобретение и установка аттракциона.

Теперь, если есть вопросы по проекту программы, я готова ответить.