- АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

- РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  25.07.2023 г.   № 1262-н

О внесении изменения в постановление администрации Марксовского муниципального района от 27 января 2023 года № 123-н «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №            131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Марксовского муниципального района, муниципального образования город Маркс их формирования и реализации, Порядком  проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Марксовского муниципального района, муниципального образования город Маркс, утвержденных постановлением администрации Марксовского муниципального района Саратовской области от 5 ноября 2014 года № 2710-н, постановлением администрации Марксовского муниципального района от 28 июня 2022 года № 1224 «О распределении обязанностей между главой муниципального района Саратовской области и должностными лицами администрации Марксовского муниципального района Саратовской области», распоряжением администрации Марксовского муниципального района от 21 июля 2023 года № 410-р/л «О возложении обязанностей на Байрак С.В.», Уставом муниципального образования город Маркс, администрация Марксовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Марксовского муниципального района от 27 января 2023 года № 123-н «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс» (с изменением от 23 марта 2023 года № 443-н, от 8 июня 2023 года № 952-н) изменение, изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Марксовского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Марксовского муниципального района Шевелу В.В.

Заместитель главы администрации,

руководитель аппарата администрации

Марксовского муниципального района                                                С.В. Байрак

Приложение

к постановлению администрации муниципального района

от  25.07.2023 г.   № 1262-н

Паспорт
муниципальной программы Марксовского муниципального района

| Наименование муниципальной программы: | «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс » (далее – Программа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: | - Улучшение санитарного и эстетического состояния города; - создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан в многоквартирных жилых домах на территории города Маркса; - обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности. |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы: | - благоустройство муниципального образования город Маркс; - организация взаимодействия между жителями, организациями и учреждениями при решении вопросов создания комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных жилых домах; - осуществление мер по сокращению потерь воды в системах водоснабжения за счет модернизации систем водоснабжения. |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы: | 2023-2025 гг. |  |  |  |
| Перечень подпрограмм: | Подпрограмма 1: «Благоустройство муниципального образования город Маркс». Подпрограмма 2: «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс». Подпрограмма 3: «Повышение качества водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Маркс». |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района Саратовской области |  |  |  |
| Соисполнители программы: | МБУ «Городской парк», МБУ «Благоустройство», управление экономического развития и торговли. |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам: | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Всего, в том числе: | 200402,0 | 76619,1 | 66309,7 | 57473,2 |
| местный бюджет | 188032,9 | 68730,0 | 64069,7 | 55233,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 5396,1 | 5396,1 | 0 | 0 |
| средства жителей | 148,0 | 148,0 | 0 | 0 |
| Средства юридических лиц(индивидуальных предпринимателей) | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 6725,0 | 2245,0 | 2240,0 | 2240,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы: | Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния городских территорий, комфортного проживания и отдыха жителей города: - площадь озеленения территории города Маркс составит – не менее 386049 кв.м. за 2023-2025 годы; - количество высаженных деревьев и кустарников– 1200 шт. за 2023-2025 годы; - объем выполненных работ по содержанию дорог – 228540,0 тыс. кв. м. за 2023-2025 годы; - объем выполненных работ по реконструкции и очистке ливневой канализации- 3816 п. м. за 2023-2025 годы; - количество отремонтированных остановочных площадок и павильонов- 30 шт. за 2023-2025 годы; - организация спасательного поста на Городском пляже- 3 шт. за 2023-2025 годы; - организация медицинского поста на Городском пляже- 3 шт. за 2023-2025 годы; - количество замененных светильников, ламп наружного освещения – 300 шт. за 2023-2025 годы; - устройство линий уличного освещения – 1500 п.м. за 2023-2025 годы; - капитальный ремонт (приобретение строительных материалов) для ремонта муниципального жилья в многоквартирных жилых домах- 25 кв. м за 2023-2025 годы; - оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных домах- 14400 шт. за 2023-2025 годы; -реконструкция и модернизация 3 км. Уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене- 3 км. за 2023-2025 годы; -уменьшение удельного веса проб воды- 30% за 2023-2025 годы. |  |  |  |

- Общая характеристика текущего состояния социально-экономического развития муниципального образования город Маркс в сфере реализации муниципальной программы.

Коммунальная система города является важной составной частью производственной инфраструктуры и ее развитие можно рассматривать как одну из приоритетных задач муниципального образования.

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс»  разработана в целях улучшения санитарного состояния  автомобильных дорог, обеспечения необходимого уровня благоустройства, обеспечения безопасности и улучшения предоставления качества услуг населению. На сегодняшний день состояние коммунальной инфраструктуры оставляет желать лучшего. Проблема повышения уровня благоустройства является насущной, требующей систематического внимания и эффективного решения. Реализация программы позволит улучшить санитарное состояние автомобильных дорог, повысит уровень благоустройства в местах массового отдыха населения, обеспечит надежность и бесперебойность работы наружного освещения улиц города, обеспечит безопасные условия движения пешеходов в ночное и вечернее время, тем самым снизит уровень дорожно-транспортных происшествий и преступности в ночное время,  обеспечит повышение пожарной безопасности в муниципальном образовании город Маркс, а также позволит сократить потери воды в системах водоснабжения за счет строительства водопроводов и уличной водопроводной сети.

- Цель и задачи муниципальной программы.

Основными целями реализации Программы являются:

- улучшение санитарного и эстетического состояния города,

- создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан на территории города Маркса,

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- благоустройство муниципального образования город Маркс;

- организация взаимодействия между жителями, организациями и учреждениями при решении вопросов создания комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных жилых домах;

- осуществление мер по сокращению потерь воды в системах водоснабжения за счет модернизации систем водоснабжения.

- Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2023-2025 гг. Выделение отдельных этапов муниципальной программы не предполагается.

- Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и целевых индикаторов (показателей).

Основными мероприятиями подпрограммы № 1 «Благоустройство муниципального образования город Маркс»    являются:

- «Предоставление муниципальных услуг по благоустройству муниципального образования город Маркс, в рамках выполнения муниципального задания»;

- «Улучшение эстетического облика муниципального образования город Маркс»;

- «Финансовая аренда (лизинг) коммунальной (специализированной) техники для нужд муниципального образования город Маркс»;

- «Приобретение остановочных павильонов»;

- «Приобретение и установка светильников уличного освещения»;

- «Городской парк»;

- «Благоустройство действующего кладбища муниципального образования город Маркс»

Основным мероприятием подпрограммы № 2 «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс» является:

-	«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс».

Основным мероприятием подпрограммы № 3 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Маркс» является:

-	«Строительство объектов водоснабжения и водоотведения».

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы для решения поставленных задач и достижения цели реализации представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

5. Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2023-2025 годы составляет 200402,0 тыс. руб.

2023 год –  76619,1 тыс. рублей;

2024год –  66309,7 тыс. рублей;

2025 год –  57473,2 тыс. рублей;

из них:

местный бюджет –188032,9 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 68730,0 тыс. рублей;

2024 год –64069,7  тыс. рублей;

2025 год – 55233,2 тыс. рублей.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

6. Ожидаемые  результаты реализации муниципальной программы.

В результате реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:

- площадь озеленения территории города Маркс составит – не менее 386049 кв.м. за 2023-2025 годы;

- количество высаженных деревьев и кустарников– 1200 шт. за 2023-2025 годы;

- объем выполненных работ по содержанию дорог – 228540,0 тыс. кв. м. за 2023-2025 годы;

- объем выполненных работ по реконструкции и очистке ливневой канализации- 3816 п. м. за 2023-2025 годы;

- количество отремонтированных остановочных площадок и павильонов- 30 шт. за 2023-2025 годы;

- организация спасательного поста на Городском пляже- 3 шт. за 2023-2025 годы;

- организация медицинского поста на Городском пляже- 3 шт. за 2023-2025 годы;

- количество замененных светильников, ламп наружного освещения – 300 шт. за 2023-2025 годы;

- устройство линий уличного освещения – 1500 п.м. за 2023-2025 годы;

- капитальный ремонт (приобретение строительных материалов) для ремонта муниципального жилья в многоквартирных жилых домах- 25 кв. м за 2023-2025 годы;

- оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных домах- 14400 шт. за 2023-2025 годы;

-реконструкция и модернизация 3 км. Уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене- 3 км. за 2023-2025 годы;

-уменьшение удельного веса проб воды- 30% за 2023-2025 годы.

7. Система управления реализацией муниципальной программы.

Оперативное управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района Саратовской области, КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района.

Ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограмм и достижение утвержденных значений целевых индикаторов (показателей) мероприятий подпрограмм несут исполнители основных мероприятий подпрограмм, указанные в соответствующих разделах подпрограмм.

Контроль за исполнением муниципальной программы включает:

  - годовую отчетность о реализации мероприятий муниципальной программы;

  - контроль за качеством реализуемых программных мероприятий;

  - ежегодный мониторинг эффективности реализации муниципальной программы.

Реализация и финансирование муниципальной программы осуществляются в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории Марксовского муниципального района Саратовской области, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.

Муниципальная программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели муниципальной программы.

С учетом достижений по годам ожидаемых результатов реализации муниципальной программы будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

8. Перечень подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя подпрограммы:

Подпрограмма 1: «Благоустройство муниципального образования город Маркс».

Подпрограмма 2: «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс».

Подпрограмма 3: «Повышение качества водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Маркс».

Паспорт
подпрограммы № 1 муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город»

| Наименование муниципальной подпрограммы: | «Благоустройство муниципального образования город Маркс» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы: | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района, отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района |  |  |  |
| Участники подпрограммы: | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района, отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта комитета строительства, благоустройства и дорожного хозяйства администрации Марксовского муниципального района |  |  |  |
| Цель муниципальной подпрограммы: | Улучшение санитарного и эстетического состояния города Маркса |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: | - благоустройство муниципального образования город Маркс. |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы: | 2023-2025 годы |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам: | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Всего, в том числе: | 193767,0 | 71804,1 | 65399,7 | 56563,2 |
| местный бюджет | 184902,9 | 67420,0 | 63159,7 | 54323,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1891,1 | 1891,1 | 0 | 0 |
| средства жителей | 148,0 | 148,0 | 0 | 0 |
| средства юридических лиц(индивидуальных предпринимателей) | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 6725,0 | 2245,0 | 2240,0 | 2240,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: | Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния городских территорий, комфортного проживания и отдыха жителей города: - площадь озеленения территории города Маркс составит – не менее 386049 кв.м.за 2023-2025 годы; - количество высаженных деревьев и кустарников– 1200 шт. за 2023-2025 годы; - объем выполненных работ по содержанию дорог – 3285,4 тыс. кв. м. за 2023-2025 годы; - объем выполненных работ по реконструкции и очистке ливневой канализации- 3816 п. м. за 2023-2025 годы; - количество отремонтированных остановочных площадок и павильонов- 30 шт. за 2023-2025 годы; - организация спасательного поста на Городском пляже- 3 шт. за 2023-2025 годы; - организация медицинского поста на Городском пляже- 3 шт. за 2023-2025 годы; - количество замененных светильников, ламп наружного освещения – 300 шт. за 2023-2025 годы; - устройство линий уличного освещения – 1500 п.м. за 2023-2025 годы. |  |  |  |

1. Характеристика сферы социально-экономического развития муниципального образования город Маркс, в рамках которой предусмотрена реализация подпрограммы.

Благоустройство решает задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности человека. Оно включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жилой застройки, транспортному и инженерному обслуживанию населения, искусственному освещению городских территорий, оздоровлению городской среды при помощи озеленения, а также средствами санитарной очистки. В решении задач большое значение приобретают внешнее благоустройство, функционально-пространственная структура, ландшафтный дизайн. Все более острыми становятся проблемы создания экологически-чистых городов, проблемы охраны памятников исторического и культурного наследия народа.

Существующее положение в области благоустройства обусловлено рядом негативных факторов. В первую очередь, это разрозненность действий предприятий, занимающихся содержанием и ремонтом инженерных сетей и предприятий, занимающихся благоустройством. Нередки случаи, когда после проведения капитального ремонта автодороги или тротуара предприятия приступают к плановым ремонтам подземных инженерных сетей, а также в черте города расположены промышленные предприятия не отделенные от города санитарно-защитной лесополосой, что сильно ухудшает экологическую обстановку в городе.

Санитарно-гигиенические требования в жилой застройке определяют ее необходимость защиты жилых массивов от шума и пыли, особенно эффективны для этого смешанные посадки деревьев и живой изгороди,  целесообразно их применение вдоль наиболее оживленных автодорог. Зеленые насаждения поглощают 24% звуковой энергии, а оставшуюся ее часть отражают, рассеивая ее во всех направлениях. Практически все зеленые насаждения в жилых кварталах требуют реконструкции, часть насаждение никем не обслуживается, а насаждения санитарно-защитных зон являются бесхозными.

Сложнейшая экологическая обстановка оказывает отрицательное действие на всю живую и неживую природу, включая  человека.

Ежегодно проводимые в городе мероприятия по озеленению характеризуются, в большей мере, отсутствием системности, плановости, скоординированности  действий участников, которые не имеют единой политики, основанной на соблюдении существующих стандартов и современных научных достижениях в этой области.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись квалифицированными специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, решающих данную проблему, должны быть согласованы между собой.

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные дороги, тротуары озеленение, детские игровые площадки, места отдыха.

В результате обследования территорий, были выявлены общие для большинства жилищно-эксплуатационных организаций проблемы (качественный анализ):

- требуется  восстановление тротуаров и пешеходных дорожек;

- опыт озеленения жилых кварталов показал, что после посадки приживается только 30% зеленых насаждений, так как не осуществляется надлежащий уход за ними;

- в связи с недостаточным финансированием более 50% внутриквартальных проездов нуждается в капитальном ремонте, в связи с ростом количества личного автотранспорта в большинстве дворов требуется устройство парковочных карманов.

Равнодушное, а иногда и негативное отношение жителей к элементам благоустройства приводит к разрушению детских площадок, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора. Но не только жители виноваты в поломке малых архитектурных форм, встречаются случаи некачественного изготовления и установки. Во избежание этого необходимо, чтобы все изготовляемые или приобретаемые малые архитектурные формы соответствовали государственным стандартам, особенно это касается детских игровых площадок. Некачественный детский городок может служить причиной травмы, или даже гибели ребенка.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в жилых кварталах, капитальный ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров, восстановление и новое строительство детских игровых площадок с установкой малых архитектурных форм. Анализ показывает, что проблема заключается  в низком уровне культуры поведения жителей города на улицах и во дворах, небрежное отношение к элементам благоустройства города.

Подпрограмма разработана в целях создания условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения, совершенствования системы комплексного благоустройства муниципального образования, определения приоритетных мероприятий по комплексному благоустройству города, перспектив улучшения благоустройства муниципального образования город Маркс.

Большинство объектов внешнего благоустройства города, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, инженерные коммуникации и объекты, в настоящее время не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции. На протяжении ряда лет в достаточной мере не производились работы по озеленению городской территории, кронированию, замене сухостойных деревьев новыми посадками более ценными с точки зрения декоративности и устойчивости породами. Все это отрицательно сказывается на привлекательности, уровне благоустроенности города.

К решению проблем благоустройства города необходим программный подход, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования город Маркс невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей города. Определение перспектив благоустройства города позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на ремонт отдельных элементов благоустройства.

Проблема благоустройства является одной из приоритетных, требующей систематического внимания и эффективного решения. Определение перспектив позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на ремонт отдельных объектов благоустройства. Разработка и реализация Программы позволит улучшить внешний облик города, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния городских территорий, комфортного проживания жителей города.

2. Цели и задачи подпрограммы.

Подпрограмма 1 включает в себя мероприятия, направленные  на улучшение эстетического облика города, повышение уровня благоустройства и санитарного состояния городских территорий, комфортного проживания и отдыха жителей города.

Целью подпрограммы 1 является улучшение санитарного и эстетического состояния города.

Для достижения поставленной цели необходимо предусмотреть решение  следующей задачи:

- благоустройство муниципального образования город  Маркс.

3. Срок реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы 1 муниципальной программы будет осуществляться в течение 2023-2025 годов. Выделение отдельных этапов муниципальной программы не предполагается.

4. Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов (показателей) их выполнения.

Подпрограммой муниципальной программы предусматривается реализация комплекса основных мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения, совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования город Маркс.

Реализация основного мероприятия «Предоставление муниципальных услуг по благоустройству муниципального образования город Маркс, в рамках выполнения муниципального задания» направлена на приведение в качественное состояние элементов благоустройства города, на создание комфортных и безопасных условий для передвижения людей, городского автотранспорта, автомобилей, на улучшение санитарного состояния городского пляжа, создание условий для безопасного, комфортного пребывания граждан в местах массового пользования.

Реализация основного мероприятия «Улучшение эстетического облика муниципального образования город Маркс» направлена на улучшение внешнего облика муниципального образования город Маркс, формирование его положительного имиджа.

Реализация основного мероприятия «Финансовая аренда (лизинг) коммунальной (специализированной) техники для нужд муниципального образования город» направлена на укрепление материально-технической базы муниципального образования город Маркс.

Реализация основного мероприятия «Приобретение остановочных павильонов» направлена на обустройство автобусных остановок на улицах 10-я линия, Дорожная.

Реализация основного мероприятия «Приобретение и установка светильников уличного освещения» направлена на устройство освещения улиц:  ул. Заводская, ул. Мамина.

Реализация  вышеуказанных  мероприятий,  позволит  повысить уровень благоустройства и санитарного состояния городских территорий, комфортного проживания и отдыха жителей города, улучшить эстетическое состояние города.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 1  к муниципальной программе.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в приложении № 2  к муниципальной программе.

5. Объем и источники финансирования подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общие  расходы на реализацию подпрограммы муниципальной программы на 2023-2025 годы составят  –193767,0 тыс. руб., в том числе:

в 2023 году- 71804,1 тыс. руб.,

в 2024 году – 65399,7 тыс. руб.,

в 2025 году – 56563,2 тыс. руб.

Сведения об объемах и источниках финансирования подпрограммы в разрезе мероприятий представлены в приложении № 3  к муниципальной программе.

Паспорт
подпрограммы № 2  муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс»

| Наименование подпрограммы: | «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс» (далее подпрограмма 2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы: | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района |  |  |  |
| Участники подпрограммы: | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района |  |  |  |
| Цель подпрограммы: | - создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории города Маркса. |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: | - организация взаимодействия между жителями, организациями и учреждениями при решении вопросов создания комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных жилых домах |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы: | 2023 - 2025 годы |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам: | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Всего, в том числе: | 2800,0 | 1200,0 | 800,0 | 800,0 |
| местный бюджет | 2800,0 | 1200,0 | 800,0 | 800,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: | Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных жилых домах посредством: - капитального ремонта (приобретения строительных материалов) муниципального жилья в многоквартирных жилых домах - 25 кв.м. в 2023 - 2025 годах; -оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных домах -14400 шт. в 2023-2025 годах. |  |  |  |

- Характеристика сферы социально-экономического развития муниципального образования город Маркс, в рамках которой предусмотрена реализация подпрограммы.

Капитальный ремонт муниципального жилья  в  многоквартирных жилых домах решает задачи организации взаимодействия между жителями, организациями и учреждениями при решении вопросов создания комфортных условия для проживания населения в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс. Подпрограмма 2 включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических жилищных условий. В решении задач большое значение приобретают внешнее и внутреннее благоустройство жилья, функционально-пространственная структура.

Подпрограмма 2 разработана в целях создания комфортных условий для проживания населения в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс.

Проблема проведения капитального ремонта является одной из приоритетных, требующей систематического внимания и эффективного решения. К решению проблем капитального ремонта объектов жилищного фонда города необходим программный подход, так как без стройной комплексной системы капитального ремонта жилых объектов муниципального образования город Маркс невозможно добиться каких-либо значимых результатов. Определение перспектив данной проблемы города позволит добиться сосредоточения средств на решении поставленных задач, а не расходовать средства на ремонт отдельных элементов жилищного фонда.

Разработка и реализация Программы позволит улучшить условия проживания граждан в многоквартирных жилых домах.

Цель и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы 2 является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- организация взаимодействия между жителями, организациями и учреждениями при решении вопросов создания комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных жилых домах.

Срок реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2023-2025 годов.

Выделение отдельных этапов муниципальной программы не предполагается.

- Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов (показателей) их выполнения.

Подпрограммой 2 предусматривается реализация комплекса основных мероприятий, направленных на создание комфортных условий для проживания населения в многоквартирных домах на территории муниципального образования город Маркс, в соответствии с основным мероприятием   «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс» и мероприятиями:

- капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс в 2023 – 2025 году;

- приобретение строительных материалов на ремонт муниципального жилья, расположенного на территории муниципального образования город Маркс в 2023-2025 году;

- проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под многоквартирными жилыми домами на территории муниципального образования город Маркс;

-оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс, региональному оператору;

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в приложении № 2  к муниципальной программе.

- Объемы и источники финансирования подпрограммы.

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2023-2025 годы составляет 2800,0  тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 1200,0 тыс. рублей;

2024 год – 800,0  тыс. рублей;

2025 год – 800,0  тыс. рублей;

из них:

местный бюджет – 2800,0  тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 1200,0  тыс. рублей;

2024 год – 800,0 тыс. рублей;

2025 год -  800,0  тыс. рублей;

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Паспорт
подпрограммы № 3 муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс»

| Наименование подпрограммы | «Повышение качества водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района, комитет строительства, благоустройства и дорожного хозяйства администрации Марксовского муниципального района |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; комитет строительства, благоустройства и дорожного хозяйства администрации Марксовского муниципального района |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |  |  |  |
| Задача подпрограммы | -осуществление мер по сокращению потерь воды в системах водоснабжения за счет модернизации систем водоснабжения. |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2025 годы |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего, в том числе: | 3835,0 | 3615,0 | 110,0 | 110,0 |
| местный бюджет | 330,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3505,0 | 3505,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - уменьшение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям на 35% |  |  |  |

- Характеристика сферы социально-экономического развития муниципального образования город Маркс, в рамках которой предусмотрена реализация подпрограммы.

Решение проблем обеспечения жителей муниципального образования город Маркс Саратовской области качественной питьевой водой, рационального использования водных объектов, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности требует консолидированных действий государственных структур, органов местного самоуправления, предприятий всех форм собственности, жителей района. 	Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды. В результате недостаточных инвестиций снизились объемы строительства объектов инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс Саратовской области, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов, сопровождающийся интенсивным сокращением имеющихся объектов систем жизнеобеспечения. Решить указанные проблемы невозможно без системного подхода на основе программно-целевого метода путем реализации настоящей подпрограммы.

- Цель и задачи  подпрограммы.

Целью подпрограммы является:

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:

-осуществление мер по сокращению потерь воды в системах водоснабжения за счет модернизации систем водоснабжения.

Срок реализации подпрограммы муниципальной программы.

Реализация подпрограммы муниципальной программы будет осуществляться в течение 2023-2025 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

- Описание мероприятий подпрограммы

- и целевых показателей (индикаторов) их выполнения.

Подпрограммой «Повышение качества водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Маркс» муниципальной программы предусматривается реализация основного мероприятия, направленного на сокращение потерь воды и обеспечение населения качественным и бесперебойным водоснабжением:

- - «Строительство объектов водоснабжения и водоотведения».

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 1 к программе.

- Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Объем и источники финансирования подпрограммы.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы на 2023-2025 годы составляет 3835,0 тыс. рублей, в том числе:

2023 год –3615,0 тыс. рублей;

2024 год – 110,0 тыс. рублей;

2025 год –110,0 тыс. рублей.

Из них:

местный бюджет – 330,0 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 110,0  тыс. рублей;

2024 год – 110,0  тыс. рублей;

2025 год – 110,0  тыс. рублей.

областной бюджет – 3505,0 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 3505,0 тыс. рублей;

2024 год – 0  тыс. рублей;

2025 год –0  тыс. рублей.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство муниципального образования город Маркс» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие1: Предоставление муниципальных услуг по благоустройству муниципального образования город Маркс, в рамках выполнения муниципального задания | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2025 г. |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1: Озеленение территории и благоустройство зеленых зон | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2025 г. |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2: Содержание общественных территорий | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2025 г. |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Содержание автомобильных дорог местного значения | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2025 г. |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4 Содержание и ремонт системы отвода талых и ливневых вод | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2025 г. |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 5: Организация уличного освещения | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2025 г. |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 6: Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2025 г. |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 7: Содержание и благоустройство Городского Пляжа | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2025 г. |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2: Улучшение эстетического облика муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2025 г. |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1: Проведение конкурса по благоустройству и эстетическому облику | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2025 г. |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2: Обустройство контейнерных площадок | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2025 г. |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 3: Улучшение предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2025 г. |  |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие 3.1: Оказание услуг по сбору, погрузке и вывозу древесно-кустарниковой растительности, отлову безнадзорных животных | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2025 г. |  |  |  |
| 2.3.2 | Мероприятие 3.2: Оказание услуг по аренде спецтехники (автовышки) для выполнения работ по благоустройству | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2025 г. |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие: Финансовая аренда (лизинг) коммунальной (специализированной) техники для нужд муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2025 г. |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 Финансовая аренда (лизинг) коммунальной (специализированной) техники для нужд муниципального образования город Маркс приобретение щепорубильной машины, ломовоза | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2025 г. |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие: Приобретение остановочных павильонов, информационных табличек для павильонов | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2025 г. |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1 Приобретение остановочных павильонов | # Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2025 г. |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие: Приобретение и установка светильников уличного освещения по улицам города | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2025 г. |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1 Приобретение и установка светильников уличного освещения, опор уличного освещения по улицам города | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2025 г. |  |  |  |
| 5.2 | Мероприятие 2 Приобретение и монтаж декоративной светотехники для украшения улиц города | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2025 г. |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие: Городской парк | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района; МБУ «Городской парк» | 2023 г. | 2025 г. |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг по озеленению и благоустройству Городского парка в рамках муниципального задания | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района; МБУ «Городской парк» | 2023 г. | 2025 г. |  |  |  |
| 6.1.1 | Мероприятие 1.1 Дезинсекция (уничтожение комаров) | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района; МБУ «Городской парк» | 2023 г. | 2025 г. |  |  |  |
| 6.1.2 | Мероприятие 1.2 Приобретение краски, лака, бруса для ремонта скамеек, инструментов, хозяйственного инвентаря, гирлянд, баннеров, стендов, саженцев | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района; МБУ «Городской парк» | 2023 г. | 2025 г. |  |  |  |
| 6.1.3 | Мероприятие 1.3 Озеленение и благоустройство Городского парка | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района; МБУ «Городской парк» | 2023 г. | 2025 г. |  |  |  |
| 6.2 | Мероприятие 2 Укрепление МТБ | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района; МБУ «Городской парк» | 2023 г. | 2025 г. |  |  |  |
| 6.2.1 | Мероприятие 2.1. Текущий ремонт зданий, помещений кровли, обустройство беседки | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района; МБУ «Городской парк» | 2023 г. | 2025 г. |  |  |  |
| 6.2.2 | Мероприятие 2.2 Приобретение качелей, горок, батутов, оборудования, приобретение торгового киоска, оборудования для обслуживания лесопаркового хозяйства | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района; МБУ «Городской парк» | 2023 г. | 2025 г. |  |  |  |
| 6.2.3 | Мероприятие 2.3 Подвод линии водоотведения в Городской парк | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района; МБУ «Городской парк» | 2023 г. | 2025 г. |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 7 Благоустройство действующего кладбища муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2025 г. |  |  |  |
| 7.1 | Мероприятие1 Благоустройство действующего кладбища муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района. | 2023 г. | 2025 г. |  |  |  |
| 7.2 | Мероприятие 2 Проведение экспертизы и стройконтроля | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района. | 2023 г. | 2025 г. |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс» |  |  |  |  |  |  | 2021 г. |
| 1 | Основное мероприятие: Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2025 г. |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, в том числе муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2025 г. |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Приобретение строительных материалов на ремонт муниципального жилья, расположенного на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2025 г. |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под многоквартирными жилыми домами на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2025 г. |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 4 Оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс, Региональному оператору | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2025 г. |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 5 Проведение экспертизы, мероприятий по обследованию жилищного фонда на предмет аварийности и непригодности по многоквартирным жилым домам, в том числе признанными ветхими в муниципальном образовании город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2025 г. |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 6 Выполнение работ по постановке на кадастровый учет муниципальных жилых помещений, находящегося в собственности муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2025 г. |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 7 Оплата за содержание жилого помещения муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2025 г. |  |  |  |
| Подпрограмма 3 « Повышение качества водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Маркс» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: Строительство объектов водоснабжения и водоотведения | ### Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2025 г. |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Инженерно-геологические изыскания для бурения водяных скважин | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2025 г. |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2. Ремонт и аварийно-восстановительные работы на водяных скважинах | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2025 г. |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3. Стройконтроль и экспертиза | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2025 г. |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Сведения

о целевых показателях муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс»

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2021 г. | отчетный 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство муниципального образования город Маркс» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь озеленения территории города Маркса | кв. м. | 126683 | 126683 | 126683 | 126683 | 126683 |  |
| 2 | Количество высаженных деревьев и кустарников | шт. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |
| 3 | Объем выполненных работ по содержанию дорог (подметание, вывоз снега) | кв. м. | 761800 | 761800 | 761800 | 761800 | 761800 |  |
| 4 | Объем выполнения работ по реконструкции и очистке ливневой канализации | п. м. | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 |  |
| 5 | Количество отремонтированных остановочных площадок и павильонов | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 6 | Организация спасательного поста на Городском пляже | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | Организация медицинского поста на Городском пляже | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | Объем работ по реконструкции системы наружного освещения | п. м | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |
| 9 | Количество замененных светильников, ламп наружного освещения | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 13 | Устройство линий уличного освещения | п. м. | - | 500 | 500 | 500 | - |  |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс | кв. м. | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  |
| 2 | Приобретение строительных материалов на ремонт муниципального жилья, расположенного на территории муниципального образования город Маркс | кв. м. | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  |
| 3 | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под многоквартирными жилыми домами, расположенных на территории муниципального образования город Маркс | шт. |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 4 | Оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных домах | шт | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |  |
| 5 | Проведение экспертизы по многоквартирным жилым домам, признанными ветхими в муниципальном образовании г. Маркс |  | 1 | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Маркс » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и модернизация 3 км уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждающейся в замене | км. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Уменьшение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |

Приложение №3

к муниципальной программе

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс»

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения (всего) | в том числе по годам реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс» | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района, КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 200402,0 | 76619,1 | 66309,7 | 57473,2 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 5396,1 | 5396,1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 188032,9 | 68730,0 | 64069,7 | 55233,2 |  |
|  |  |  | средства жителей | 148,0 | 148,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства юридических лиц(индивидуальных предпринимателей) | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 6725,0 | 2245,0 | 2240,0 | 2240,0 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство муниципального образования город Маркс» | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 193767,0 | 71804,1 | 65399,7 | 56563,2 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1891,1 | 1891,1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 184902,9 | 67420,0 | 63159,7 | 54323,2 |  |
|  |  |  | средства жителей | 148,0 | 148,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства юридических лиц(индивидуальных предпринимателей) | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 6725,0 | 2245,0 | 2240,0 | 2240,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс» | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района, КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 2800,0 | 1200,0 | 800,0 | 800,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 2800,0 | 1200,0 | 800,0 | 800,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Маркс» | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 3835,0 | 3615,0 | 110,0 | 110,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 3505,0 | 3505,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 330,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство муниципального образования город Маркс» | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 193767,0 | 71804,1 | 65399,7 | 56563,2 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 1891,1 | 1891,1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 184902,9 | 67420,0 | 63159,7 | 54323,2 |  |
|  |  |  | средства жителей | 148,0 | 148,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства юридических лиц(индивидуальных предпринимателей) | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 6725,0 | 2245,0 | 2240,0 | 2240,0 |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Предоставление муниципальных услуг по благоустройству муниципального образования город Маркс, в рамках выполнения муниципального задания | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 159477,6 | 56380,0 | 54985,4 | 48112,2 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 153657,6 | 54440,0 | 53045,4 | 46172,2 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 5820,0 | 1940,0 | 1940,0 | 1940,0 |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Озеленение территории и благоустройство зеленых зон | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 6940,6 | 3201,0 | 2806,4 | 933,2 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 6859,6 | 3174,0 | 2779,4 | 906,2 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 81,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Содержание общественных территорий | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 54701,5 | 19400,5 | 18900,5 | 16400,5 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 52121,5 | 18540,5 | 18040,5 | 15540,5 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2580,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Содержание автомобильных дорог местного значения | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 66316,3 | 23272,1 | 22772,1 | 20272,1 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 63157,3 | 22219,1 | 21719,1 | 19219,1 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 3159,0 | 1053,0 | 1053,0 | 1053,0 |  |
| 1.4 | Мероприятие 4. Содержание и ремонт системы отвода талых и ливневых вод | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 2280,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 2280,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Мероприятие 5. Организация уличного освещения | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 27009,0 | 9003,0 | 9003,0 | 9003,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 27009,0 | 9003,0 | 9003,0 | 9003,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Мероприятие 6. Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 1657,2 | 552,4 | 552,4 | 552,4 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 1657,2 | 552,4 | 552,4 | 552,4 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Мероприятие 7. Содержание и благоустройство Городского пляжа | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 573,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 573,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 Улучшение эстетического облика муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 5299,0 | 2925,0 | 1287,0 | 1087,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 5299,0 | 2925,0 | 1287,0 | 1087,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Проведение конкурса по благоустройству и эстетическому облику | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 2 Обустройство контейнерных площадок, малых архитектурных форм, средств видеофиксации | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 1560,0 | 560,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 1560,0 | 560,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Мероприятие 3 Улучшение предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 3439,0 | 2265,0 | 687,0 | 487,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 3439,0 | 2265,0 | 687,0 | 487,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3.1 | Мероприятие 3.1 Оказание услуг по сбору, погрузке и вывозу древесно-кустарниковой растительности, отлову безнадзорных животных | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 2574,0 | 1900,0 | 387,0 | 287,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 2574,0 | 1900,0 | 387,0 | 287,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3.2 | Мероприятие 3.2 Оказание услуг по аренде спецтехники (автовышки) для выполнения работ по благоустройству | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 865,0 | 365,0 | 300,0 | 200,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 865,0 | 365,0 | 300,0 | 200,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Финансовая аренда (лизинг) коммунальной (специализированной) техники для нужд муниципального образования город Маркс | МБУ «Благоустройство», Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 4213,3 | 2198,8 | 2014,5 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 4213,3 | 2198,8 | 2014,5 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 Финансовая аренда (лизинг) коммунальной (специализированной) техники для нужд муниципального образования город Маркс: (оплата по лизингу за экскаватор-погрузчик) | МБУ «Благоустройство», Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 4213,3 | 2198,8 | 2014,5 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 4213,3 | 2198,8 | 2014,5 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Основное мероприятие 4 Приобретение остановочных павильонов | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1 | Мероприятие 1 Приобретение остановочных павильонов, информационных табличек для павильонов | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Основное мероприятие 5 Приобретение и установка светильников уличного освещения | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 900,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 900,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1. | Мероприятие 1 Приобретение и установка светильников уличного освещения по улицам города | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 900,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 900,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.2 | Мероприятие 2 Приобретение и монтаж декоративной светотехники для украшения улиц города | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Основное мероприятие 6 Городской парк | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района Управление экономического развития и торговли, МБУ «Городской парк» | всего | 20511,0 | 6674,2 | 6792,8 | 7044,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 19606,6 | 6369,2 | 6492,8 | 6744,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 905,0 | 305,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 6.1 | Мероприятие 1 Предоставление муниципальных услуг по озеленению и благоустройству Городского парка в рамках муниципального задания | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района , Управление экономического развития и торговли, МБУ «Городской парк» | всего | 19230,6 | 6124,2 | 6432,8 | 6673,6 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 18625,6 | 5919,2 | 6232,8 | 6473,6 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 605,0 | 205,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| 6.1.1 | Мероприятие 1.1 Дезинсекция (уничтожение комаров) | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района Управление экономического развития и торговли, МБУ «Городской парк» | всего | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.1.2 | Мероприятие 1.2 Приобретение краски, лака, бруса для ремонта скамеек, инструментов, хозяйственного инвентаря, гирлянд, баннеров, стендов, саженцев | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района , Управление экономического развития и торговли, МБУ «Городской парк» | всего | 760,0 | 160,0 | 300,0 | 300,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 460,0 | 60,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| 6.1.3 | Мероприятие 1.3 Озеленение и благоустройство Городского парка | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района , Управление экономического развития и торговли, МБУ «Городской парк» | всего | 18320,6 | 5914,2 | 6082,8 | 6323,6 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 18175,6 | 5769,2 | 6082,8 | 6323,6 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 145,0 | 145,0 | 0 | 0 |  |
| 6.2 | Мероприятие 2 Укрепление МТБ | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района , Управление экономического развития и торговли, МБУ «Городской парк» | всего | 1280,4 | 550,0 | 360,0 | 370,4 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 980,4 | 450,0 | 260,0 | 270,4 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 300 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.2.1 | Мероприятие 2.1 Текущий ремонт зданий, помещений, кровли, обустройство беседки | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района , Управление экономического развития и торговли, МБУ «Городской парк» | всего | 60,0 | 0 | 60,0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 60,0 | 0 | 60,0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.2.2 | Мероприятие 2.2 Приобретение качелей, горок, батутов, оборудования, приобретение торгового киоска, оборудования для обслуживания лесопаркового хозяйства | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района, Управление экономического развития и торговли, МБУ «Городской парк» | всего | 1020,4 | 350,0 | 300,0 | 370,4 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 720,4 | 250,0 | 200,0 | 270,4 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6.2.3 | Мероприятие 2.3 Подвод линии водоотведения в Городской парк | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района, Управление экономического развития и торговли, МБУ «Городской парк» | всего | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Основное мероприятие 7 Благоустройство действующего кладбища муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 3006,1 | 3006,1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1891,1 | 1891,1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 867,0 | 867,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства жителей | 148,0 | 148,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.1 | Мероприятие 1 Благоустройство действующего кладбища муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 1050,0 | 1050,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1891,1 | 1891,1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 802,0 | 802,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства жителей | 148,0 | 148,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.2 | Мероприятие 2. Проведение экспертизы и стройконтроля | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 65,0 | 65,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 65,0 | 65,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2 Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района, КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 2800,0 | 1200,0 | 800,0 | 800,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 2800,0 | 1200,0 | 800,0 | 800,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района, КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 2800,0 | 1200,0 | 800,0 | 800,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 2800,0 | 1200,0 | 800,0 | 800,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Капитальный ремонт муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района, КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 250,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 250,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Приобретение материалов, товаров для муниципального жилья, расположенного на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района, КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под многоквартирными жилыми домами на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района, КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Мероприятие 4 Оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс, Региональному оператору | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района, КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 2168,5 | 768,5 | 700,0 | 700,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 2168,5 | 768,5 | 700,0 | 700,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Мероприятие 5 Проведение экспертизы по многоквартирным жилым домам признанными ветхими в муниципальном образовании город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района, КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 80,0 | 80,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 80,0 | 80,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Мероприятие 6 Выполнение работ по постановке на кадастровый учет муниципальных жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района, КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Мероприятие 7 Оплата за содержание жилого помещения муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района, КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 81,5 | 81,5 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 81,5 | 81,5 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 3 Повышение качества водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 3835,0 | 3615,0 | 110,0 | 110,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 3505,0 | 3505,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 330,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Строительство объектов водоснабжения и водоотведения | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 3835,0 | 3615,0 | 110,0 | 110,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 3505,0 | 3505,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 330,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Инженерно-геологические изыскания для бурения водяных скважин | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Ремонт и аварийно-восстановительные работы на водяных скважинах | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 3835,0 | 3615,0 | 110,0 | 110,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 3505,0 | 3505,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 330,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Проведение экспертизы и стройконтроля | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Начальник отдела по жилищной

политике администрации

Марксовского муниципального района                                                                                                  Е.В. Березина