- АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

- РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.12.2023 г. № 2095-н

О внесении изменений в постановление администрации Марксовского муниципального района от 27 января 2023 года № 123-н «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №            131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ

Марксовского муниципального района, муниципального образования город Маркс их формирования и реализации, Порядка  проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Марксовского муниципального района, муниципального образования город Маркс, утвержденных постановлением администрации Марксовского муниципального района Саратовской области от 5 ноября 2014 года № 2710-н, Уставом Марксовского муниципального района, Уставом муниципального образования город Маркс, администрация Марксовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Марксовского муниципального района от 27 января 2023 года № 123-н «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс» (с изменением от 23 марта 2023 года № 443-н, от 8 июня 2023 года № 952-н, от 25 июля 2023 года № 1262-н, от 28 августа 2023 года № 1476-н, от 19 сентября 2023 года № 1602-н) следующие изменения:

в приложении:

1.1. Позиции паспорта «Сроки реализации муниципальной программы», «Ответственный исполнитель», «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам», «Ожидаемые конечные результаты реализации программы»   муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс»  (далее – муниципальная программа) изложить в следующей редакции:

| « | Сроки реализации муниципальной программы: | 2023-2026 гг. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный исполнитель: | Отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района Саратовской области |  |  |  |  |  |
|  | Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам: | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
|  | Всего, в том числе: | 304790,9 | 80064,8 | 76251,7 | 74237,2 | 74237,2 |  |
|  | местный бюджет | 288751,8 | 71270,7 | 73836,7 | 71822,2 | 71822,2 |  |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 5396,1 | 5396,1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | средства жителей | 388,0 | 388,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) | 860,0 | 860,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 9395,0 | 2150,0 | 2415,0 | 2415,0 | 2415,0 |  |
|  | Ожидаемые конечные результаты реализации программы: | Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния городских территорий, комфортного проживания и отдыха жителей города: - площадь озеленения территории города Маркс составит – не менее 514732 кв.м. за 2023-2026 годы; - количество высаженных деревьев и кустарников– 1600 шт. за 2023-2026 годы; - объем выполненных работ по содержанию дорог – 304640,0 тыс. кв. м. за 2023-2026 годы; - объем выполненных работ по реконструкции и очистке ливневой канализации- 5088 п. м. за 2023-2026 годы; - количество отремонтированных остановочных площадок и павильонов- 40 шт. за 2023-2026 годы; - организация спасательного поста на Городском пляже- 4 шт. за 2023-2025 годы; - организация медицинского поста на Городском пляже- 4 шт. за 2023-2026 годы; - количество замененных светильников, ламп наружного освещения – 400 шт. за 2023-2026 годы; - устройство линий уличного освещения – 2000 п.м. за 2023-2026 годы; - капитальный ремонт (приобретение строительных материалов) для ремонта муниципального жилья в многоквартирных жилых домах- 75 кв. м за 2023-2026 годы; - оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных домах- 19200 шт. за 2023-2026 годы; - реконструкция и модернизация 4 км. уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене за 2023-2026 годы; - уменьшение удельного веса проб воды- 40% за 2023-2026 годы. |  |  |  |  | ». |

1.2. В разделе  3 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» муниципальной программы слова « в течение 2023-2025 гг.» заменить на слова «в течение 2023-2026 гг.».

1.3. Раздел 5 «Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«5. Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2023-2026 годы составляет 304790,9 тыс. руб. (прогнозно).

2023 год –  80064,8 тыс. рублей;

2024год –  76251,7 тыс. рублей;

2025 год –  74237,2 тыс. рублей;

2026 год- 74237,2 тыс. рублей.

из них:

местный бюджет –288751,8 тыс. рублей, в том числе:

2023 год –71270,7 тыс. рублей;

2024 год –73836,7  тыс. рублей;

2025 год – 71822,2 тыс. рублей;

2026  год- 71822,2 тыс. рублей.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе».

1.4. Раздел 6 «Ожидаемые  результаты реализации муниципальной программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«6. Ожидаемые  результаты реализации муниципальной программы.

В результате реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:

- площадь озеленения территории города Маркс составит – не менее 514732 кв.м. за 2023-2026 годы;

- количество высаженных деревьев и кустарников– 1600 шт. за 2023-2026 годы;

- объем выполненных работ по содержанию дорог –                             304640,0  тыс. кв. м. за 2023-2026 годы;

- объем выполненных работ по реконструкции и очистке ливневой канализации- 5088 п. м. за 2023-2026 годы;

- количество отремонтированных остановочных площадок и павильонов- 40 шт. за 2023-2026 годы;

- организация спасательного поста на Городском пляже- 4 шт. за 2023-2026 годы;

- организация медицинского поста на Городском пляже- 4 шт. за 2023-2026 годы;

- количество замененных светильников, ламп наружного освещения – 400 шт. за 2023-2026 годы;

- устройство линий уличного освещения – 2000 п.м. за 2023-2026 годы;

- капитальный ремонт (приобретение строительных материалов) для ремонта муниципального жилья в многоквартирных жилых домах- 75 кв. м за 2023-2026 годы;

- оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных домах- 19200 шт. за 2023-2026 годы;

- реконструкция и модернизация 4 км. уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене - 4 км. за 2023-2026 годы;

- уменьшение удельного веса проб воды - 40% за 2023-2026 годы.».

1.5. В разделе 7 «Система управления реализацией муниципальной программы» муниципальной программы слова «Оперативное управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района Саратовской области, КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района» заменить словами «Оперативное управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет отдел по ЖКХ,ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района, отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района, КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района».

1.6. Позицию паспорта «Ответственный исполнитель подпрограммы», «Участники подпрограммы», «Сроки реализации подпрограммы», «Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам», «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» подпрограммы 1 «Благоустройство муниципального образования город Маркс» (далее - подпрограмма 1) муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| « | Ответственный исполнитель подпрограммы: | Отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участники подпрограммы: | Отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  | Сроки реализации подпрограммы: | 2023-2026 годы |  |  |  |  |  |
|  | Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам: | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
|  | Всего, в том числе: | 296725,9 | 75194,8 | 75186,7 | 73172,2 | 73172,2 |  |
|  | местный бюджет | 284191,8 | 69905,7 | 72771,7 | 70757,2 | 70757,2 |  |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 1891,1 | 1891,1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | средства жителей | 388,0 | 388,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | средства юридических лиц(индивидуальных предпринимателей) | 860,0 | 860,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 9395,0 | 2150,0 | 2415,0 | 2415,0 | 2415,0 |  |
|  | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: | Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния городских территорий, комфортного проживания и отдыха жителей города: - площадь озеленения территории города Маркс составит – не менее 514732 кв.м за 2023-2026 годы; - количество высаженных деревьев и кустарников– 1600 шт. за 2023-2026 годы; - объем выполненных работ по содержанию дорог – 304640,0 тыс. кв. м за 2023-2026 годы; - объем выполненных работ по реконструкции и очистке ливневой канализации- 5088 п. м за 2023-2026 годы; - количество отремонтированных остановочных площадок и павильонов- 40 шт. за 2023-2026 годы; - организация спасательного поста на Городском пляже- 4 шт. за 2023-2026 годы; - организация медицинско»го поста на Городском пляже- 4 шт. за 2023-2026 годы; - количество замененных светильников, ламп наружного освещения – 400 шт. за 2023-2026 годы; - устройство линий уличного освещения – 2000 п.м. за 2023-2026 годы. |  |  |  |  | ». |

1.7. В разделе 3 «Срок реализации подпрограммы» подпрограммы 1 муниципальной программы слова «в течение 2023-2025 гг.» заменить словами «в течение 2023-2026 годов».

1.8. В разделе 5 «Объем и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«5. Объем и источники финансирования подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общие  расходы на реализацию подпрограммы муниципальной программы на 2023-2026 годы составят  –296725,9 тыс. руб., (прогнозно) в том числе:

в 2023 году- 75194,8 тыс. руб.,

в 2024 году – 75186,7 тыс. руб.,

в 2025 году – 73172,2 тыс. руб

в 2026 году – 73172,2 тыс. руб.

Сведения об объемах и источниках финансирования подпрограммы в разрезе мероприятий представлены в приложении № 3  к муниципальной программе».

1.9. Позицию паспорта «Ответственный исполнитель подпрограммы», «Участники подпрограммы», «Сроки реализации подпрограммы», «Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам», «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» подпрограммы 2 «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс» (далее – подпрограмма 2) муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| « | Ответственный исполнитель подпрограммы: | Отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участники подпрограммы: | Отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  | Сроки реализации подпрограммы: | 2023 - 2026 годы |  |  |  |  |  |
|  | Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам: | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
|  | Всего, в том числе: | 3900,0 | 1200,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |  |
|  | местный бюджет | 3900,0 | 1200,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |  |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет(прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: | Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных жилых домах посредством: - капитального ремонта (приобретения строительных материалов) муниципального жилья в многоквартирных жилых домах - 75 кв.м. в 2023 - 2026 годах; -оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных домах -19200 шт. в 2023-2026 годах. |  |  |  |  | ». |

1.10. В разделе 3 «Срок реализации подпрограммы» подпрограммы 2  муниципальной программы слова «в течение 2023-2025 годов» заменить словами «в течение 2023-2026 годов».

1.11. В разделе 4 « Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов (показателей) их выполнения» слова «в 2023-2025 году» заменить словами «в 2023- 2026 годах».

1.12. В разделе 5 «Объем и источники финансирования подпрограммы » подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«5.Объемы и источники финансирования подпрограммы.

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2023-2026 годы составляет 3900,0  тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 1200,0 тыс. рублей;

2024 год – 900,0  тыс. рублей;

2025 год – 900,0  тыс. рублей;

2026 год – 900,0  тыс. рублей.

из них:

местный бюджет – 3900,0  тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 1200,0  тыс. рублей;

2024 год – 900,0 тыс. рублей;

2025 год -  900,0  тыс. рублей;

2026 год -  900,0  тыс. рублей.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе».

1.13. Позицию паспорта «Ответственный исполнитель», «Участники подпрограммы», «Сроки реализации подпрограммы», «Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам», «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» подпрограммы 3 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город»» (далее - подпрограмма 3) муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| « | Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района, КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участники подпрограммы | Отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  | Сроки реализации подпрограммы | 2023-2026 годы |  |  |  |  |  |
|  | Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  | Всего, в том числе: | 4165,0 | 3670,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |  |
|  | местный бюджет | 660,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |  |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 3505,0 | 3505,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - уменьшение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям на 40% |  |  |  |  | ». |

1.14. В разделе 3 «Срок реализации подпрограммы» подпрограммы 3  муниципальной программы слова «в течение 2023-2025 годов» заменить словами «в течение 2023-2026 годов».

1.15. В разделе 5 «Объем и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

- «5.Объем и источники финансирования подпрограммы.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы на 2023-2026 годы составляет 4165,0 тыс. рублей, в том числе:

2023 год –3670,0 тыс. рублей;

2024 год – 165,0 тыс. рублей;

2025 год –165,0 тыс. рублей;

2026 год –165,0 тыс. рублей.

Из них:

местный бюджет – 660,0 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 165,0  тыс. рублей;

2024 год – 165,0  тыс. рублей;

2025 год – 165,0  тыс. рублей;

2026 год – 165,0  тыс. рублей.

областной бюджет – 3505,0 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 3505,0 тыс. рублей;

2024 год – 0  тыс. рублей;

2025 год –0  тыс. рублей;

2026 год –0  тыс. рублей.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе».

2. Приложения № 1, № 2, № 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3.

3. Обнародовать настоящее постановление в газете МУП ЕРМ СМИ «Воложка» и разместить на официальном сайте Марксовского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Марксовского муниципального района Шевелу В.В.

Глава Марксовского

муниципального района                                                                       Д.Н. Романов

Приложение № 1 к постановлению администрации Марксовского муниципального района

от 13.12.2023 г. № 2095-н

«Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство муниципального образования город Маркс» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие1: Предоставление муниципальных услуг по благоустройству муниципального образования город Маркс, в рамках выполнения муниципального задания | Отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1: Озеленение территории и благоустройство зеленых зон | Отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2: Содержание общественных территорий | Отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Содержание автомобильных дорог местного значения | Отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4 Содержание и ремонт системы отвода талых и ливневых вод | Отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 5: Организация уличного освещения | Отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 6: Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 7: Содержание и благоустройство Городского Пляжа | Отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2: Улучшение эстетического облика муниципального образования город Маркс | Отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1: Проведение конкурса по благоустройству и эстетическому облику | Отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2: Обустройство контейнерных площадок | Отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 3: Улучшение предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие 3.1: Оказание услуг по сбору, погрузке и вывозу древесно-кустарниковой растительности, отлову безнадзорных животных | Отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Мероприятие 3.2: Оказание услуг по аренде спецтехники (автовышки) для выполнения работ по благоустройству | Отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие: Финансовая аренда (лизинг) коммунальной (специализированной) техники для нужд муниципального образования город Маркс | Отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 Финансовая аренда (лизинг) коммунальной (специализированной) техники для нужд муниципального образования город Маркс приобретение щепорубильной машины, ломовоза | Отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие: Приобретение остановочных павильонов, информационных табличек для павильонов | Отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1 Приобретение остановочных павильонов | # Отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие: Приобретение и установка светильников уличного освещения по улицам города | Отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1 Приобретение и установка светильников уличного освещения, опор уличного освещения по улицам города | Отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 5.2 | Мероприятие 2 Приобретение и монтаж декоративной светотехники для украшения улиц города | Отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие: Городской парк | МБУ «Городской парк» | 2023 г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг по озеленению и благоустройству Городского парка в рамках муниципального задания | МБУ «Городской парк» | 2023 г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Мероприятие 1.1 Дезинсекция (уничтожение комаров) | МБУ «Городской парк» | 2023 г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Мероприятие 1.2 Приобретение краски, лака, бруса для ремонта скамеек, инструментов, хозяйственного инвентаря, гирлянд, баннеров, стендов, саженцев | МБУ «Городской парк» | 2023 г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Мероприятие 1.3 Озеленение и благоустройство Городского парка | МБУ «Городской парк» | 2023 г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 6.2 | Мероприятие 2 Укрепление МТБ | МБУ «Городской парк» | 2023 г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Мероприятие 2.1. Текущий ремонт зданий, помещений кровли, обустройство беседки | МБУ «Городской парк» | 2023 г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Мероприятие 2.2 Приобретение качелей, горок, батутов, оборудования, приобретение торгового киоска, оборудования для обслуживания лесопаркового хозяйства | МБУ «Городской парк» | 2023 г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Мероприятие 2.3 Подвод линии водоотведения в Городской парк | МБУ «Городской парк» | 2023 г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Мероприятие 2.43 Приобретение инвентаря, оборудования, з/частей, строительных и хозяйственных материалов, ГСМ | МБУ «Городской парк» | 2023 г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 7 Благоустройство действующего кладбища муниципального образования город Маркс | Отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района, администрация Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 7.1 | Мероприятие1 Благоустройство действующего кладбища муниципального образования город Маркс | Отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района, администрация Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 7.2 | Мероприятие 2 Проведение экспертизы и стройконтроля | Отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района, администрация Марксовского муниципального района. | 2023 г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс» |  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. |
| 1 | Основное мероприятие: Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс | Отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, в том числе муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс | Отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Приобретение строительных материалов на ремонт муниципального жилья, расположенного на территории муниципального образования город Маркс | Отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под многоквартирными жилыми домами на территории муниципального образования город Маркс | Отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 4 Оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс, Региональному оператору | Отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 5 Выполнение инженерно-технического обследования строительных конструкций многоквартирных жилых домов, указанных в перечне многоквартирных домов, подлежащих обследованию | Отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 6 Выполнение работ по постановке на кадастровый учет муниципальных жилых помещений, находящегося в собственности муниципального образования город Маркс | Отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 7 Оплата за содержание жилого помещения муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс | Отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 « Повышение качества водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Маркс» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: Строительство объектов водоснабжения и водоотведения | ### Отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Инженерно-геологические изыскания для бурения водяных скважин | Отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2. Ремонт и аварийно-восстановительные работы на водяных скважинах | Отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2026 г. |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3. Стройконтроль и экспертиза | Отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | 2023 г. | 2026 г. | ». |  |  |  |

Заместитель главы  администрации

Марксовского муниципального района		                                                                                                            В.В. Шевела

Приложение № 2

к постановлению администрации Марксовского муниципального района

от 13.12.2023 г. № 2095-н

«Приложение № 2

к муниципальной программе

Сведения

о целевых показателях муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс»

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство муниципального образования город Маркс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь озеленения территории города Маркса | кв. м. | 126683 | 126683 | 126683 | 126683 | 126683 | 134683 |  |  |  |
| 2 | Количество высаженных деревьев и кустарников | шт. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |
| 3 | Объем выполненных работ по содержанию дорог (подметание, вывоз снега) | тыс.кв. м. | 76180 | 76180 | 76180 | 76154 | 76154 | 76152 |  |  |  |
| 4 | Объем выполнения работ по реконструкции и очистке ливневой канализации | п. м. | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 |  |  |  |
| 5 | Количество отремонтированных остановочных площадок и павильонов | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| 6 | Организация спасательного поста на Городском пляже | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 7 | Организация медицинского поста на Городском пляже | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 8 | Объем работ по реконструкции системы наружного освещения | п. м | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |
| 9 | Количество замененных светильников, ламп наружного освещения | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 13 | Устройство линий уличного освещения | п. м. | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс | кв. м. | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Приобретение строительных материалов на ремонт муниципального жилья, расположенного на территории муниципального образования город Маркс | кв. м. | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 |  |  |  |
| 3 | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под многоквартирными жилыми домами, расположенных на территории муниципального образования город Маркс | шт. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4 | Оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных домах | шт | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |  |  |  |
| 5 | Выполнение инженерно-технического обследования строительных конструкций многоквартирных жилых домов, указанных в перечне многоквартирных домов, подлежащих обследованию |  | 1 | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Маркс » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и модернизация 4 км уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждающейся в замене | км. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| 2 | Уменьшение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | ». |  |

Заместитель главы  администрации

Марксовского муниципального района		                                                                                                 В.В. Шевела

Приложение № 3

к постановлению администрации Марксовского муниципального района

от 13.12.2023 г. № 2095-н

« Приложение №3

к муниципальной программе

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс»

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения (всего) | в том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс» | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района, КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | Всего | 304 790,9 | 80064,8 | 76 251,7 | 74 237,2 |  |  | 74 237,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 5396,1 | 5396,1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 288 751,8 | 71270,7 | 73 836,7 | 71 822,2 |  |  | 71 822,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства жителей | 388,0 | 388,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства юридических лиц(индивидуальных предпринимателей) | 860,0 | 860,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 9 395,0 | 2 150,0 | 2 415,0 | 2 415,0 |  |  | 2 415,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство муниципального образования город Маркс» | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 296725,9 | 75194,8 | 75186,7 | 73172,2 |  |  | 73172,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 1891,1 | 1891,1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 284191,8 | 69905,70 | 72771,7 | 70757,2 |  |  | 70757,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства жителей | 388,0 | 388,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства юридических лиц(индивидуальных предпринимателей) | 860,0 | 860,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 9395,0 | 2150,0 | 2415,0 | 2415,0 |  |  | 2415,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс» | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района, КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 3900,0 | 1200,0 | 900,0 | 900,0 |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 3900,0 | 1200,0 | 900,0 | 900,0 |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Маркс» | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 4165,0 | 3670,0 | 165,0 | 165,0 |  |  | 165,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 3505,0 | 3505,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 660,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |  |  | 165,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство муниципального образования город Маркс» | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 296725,9 | 75194,8 | 75 186,7 | 73 172,2 |  |  | 73 172,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 1891,1 | 1891,1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 284191,8 | 69 905,7 | 72 771,7 | 70 757,2 |  |  | 70 757,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства жителей | 388,0 | 388,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства юридических лиц(индивидуальных предпринимателей) | 860,0 | 860,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 9395,0 | 2150,0 | 2415,0 | 2415,0 |  |  | 2415,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Предоставление муниципальных услуг по благоустройству муниципального образования город Маркс, в рамках выполнения муниципального задания | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 242163,0 | 58194,0 | 61323,0 | 61323,0 |  |  | 61323,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 233878,0 | 56254,0 | 59208,0 | 59208,0 |  |  | 59208,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 8285,0 | 1940,0 | 2115,0 | 2115,0 |  |  | 2115,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Озеленение территории и благоустройство зеленых зон | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 14634,0 | 3201,0 | 3811,0 | 3811,0 |  |  | 3811,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 14457,0 | 3174,0 | 3761,0 | 3761,0 |  |  | 3761,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 177,0 | 27,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Содержание общественных территорий | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 85967,5 | 19400,5 | 22189,0 | 22189,0 |  |  | 22189,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 81522,5 | 18540,5 | 20994,0 | 20994,0 |  |  | 20994,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 4445,0 | 860,0 | 1195,0 | 1195,0 |  |  | 1195,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Содержание автомобильных дорог местного значения | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 100542,1 | 25086,1 | 25152,0 | 25152,0 |  |  | 25152,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 96879,1 | 24033,1 | 24282,0 | 24282,0 |  |  | 24282,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 3663,0 | 1053,0 | 870,0 | 870,0 |  |  | 870,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4. Содержание и ремонт системы отвода талых и ливневых вод | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 3040,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 |  |  | 760,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 3040,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 |  |  | 760,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 5. Организация уличного освещения | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 34446,0 | 9003,0 | 8481,0 | 8481,0 |  |  | 8481,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 34446,0 | 9003,0 | 8481,0 | 8481,0 |  |  | 8481,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 6. Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 2542,9 | 552,4 | 663,5 | 663,5 |  |  | 663,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 2542,9 | 552,4 | 663,5 | 663,5 |  |  | 663,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 7. Содержание и благоустройство Городского пляжа | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 990,5 | 191,0 | 266,5 | 266,5 |  |  | 266,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 990,5 | 191,0 | 266,5 | 266,5 |  |  | 266,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 Улучшение эстетического облика муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 9240,0 | 2310,0 | 2310,0 | 2310,0 |  |  | 2310,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 9240,0 | 2310,0 | 2310,0 | 2310,0 |  |  | 2310,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Проведение конкурса по благоустройству и эстетическому облику | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2 Обустройство контейнерных площадок, малых архитектурных форм, средств видеофиксации | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 3440,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 |  |  | 860,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 3440,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 |  |  | 860,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 3 Улучшение предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 5400,0 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 |  |  | 1350,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 5400,0 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 |  |  | 1350,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие 3.1 Оказание услуг по сбору, погрузке и вывозу древесно-кустарниковой растительности, отлову безнадзорных животных | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 3540,0 | 885,0 | 885,0 | 885,0 |  |  | 885,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 3540,0 | 885,0 | 885,0 | 885,0 |  |  | 885,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Мероприятие 3.2 Оказание услуг по аренде спецтехники (автовышки) для выполнения работ по благоустройству | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 1860,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 |  |  | 465,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 1860,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 |  |  | 465,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Финансовая аренда (лизинг) коммунальной (специализированной) техники для нужд муниципального образования город Маркс | МБУ «Благоустройство», Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 4213,3 | 2198,8 | 2014,5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 4213,3 | 2198,8 | 2014,5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 Финансовая аренда (лизинг) коммунальной (специализированной) техники для нужд муниципального образования город Маркс: (оплата по лизингу за экскаватор-погрузчик) | МБУ «Благоустройство», Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 4213,3 | 2198,8 | 2014,5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 4213,3 | 2198,8 | 2014,5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4 Приобретение остановочных павильонов, информационных табличек для павильонов, ремонт площадок | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 1520,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |  |  | 380,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 1520,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |  |  | 380,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1 Приобретение остановочных павильонов, информационных табличек для павильонов, ремонт площадок | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 1520,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |  |  | 380,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 1520,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |  |  | 380,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5 Приобретение и установка светильников уличного освещения | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие 1 Приобретение и установка светильников уличного освещения по улицам города | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Мероприятие 2 Приобретение и монтаж декоративной светотехники для украшения улиц города | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6 Городской парк | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района Управление экономического развития и торговли, МБУ «Городской парк» | всего | 31333,5 | 6855.9 | 8159,2 | 8159,2 |  |  | 8159,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 30223,5 | 6645,9 | 7859,2 | 7859,2 |  |  | 7859,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 1110,0 | 210,0 | 300,0 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 1 Предоставление муниципальных услуг по озеленению и благоустройству Городского парка в рамках муниципального задания | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района, Управление экономического развития и торговли, МБУ «Городской парк» | всего | 29943,5 | 6515,9 | 7809,2 | 7809,2 |  |  | 7809,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет 0(прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 29133,5 | 6305,9 | 7609,2 | 7609,2 |  |  | 7609,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 810,0 | 210,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Мероприятие 1.1 Дезинсекция (уничтожение комаров) | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района Управление экономического развития и торговли, МБУ «Городской парк» | всего | 156,0 | 0 | 52,0 | 52,0 |  |  | 52,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 156,0 | 0 | 52,0 | 52,0 |  |  | 52,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Мероприятие 1.2 Приобретение краски, лака, бруса для ремонта скамеек, инструментов, хозяйственного инвентаря, гирлянд, баннеров, стендов, саженцев | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района , Управление экономического развития и торговли, МБУ «Городской парк» | всего | 1072,0 | 160,0 | 304,0 | 304,0 |  |  | 304,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 412,0 | 100,0 | 104,0 | 104,0 |  |  | 104,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 660,0 | 60,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Мероприятие 1.3 Озеленение и благоустройство Городского парка | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района , Управление экономического развития и торговли, МБУ «Городской парк» | всего | 28715,5 | 6355,9 | 7453,2 | 7453,2 |  |  | 7453,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 28565,5 | 6205,9 | 7453,2 | 7453,2 |  |  | 7453,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мероприятие 2 Укрепление МТБ | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района , Управление экономического развития и торговли, МБУ «Городской парк» | всего | 1390,0 | 340,0 | 350,0 | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 1090,0 | 340,0 | 250,0 | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 300,0 | 0 | 100,0 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Мероприятие 2.1 Текущий ремонт зданий, помещений, кровли, обустройство беседки | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района , Управление экономического развития и торговли, МБУ «Городской парк» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Мероприятие 2.2 Приобретение качелей, горок, батутов, оборудования, приобретение торгового киоска, оборудования для обслуживания лесопаркового хозяйства | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района, Управление экономического развития и торговли, МБУ «Городской парк» | всего | 1050,0 | 0 | 350,0 | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 750,0 | 0 | 250,0 | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 300,0 | 0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Мероприятие 2.3 Подвод линии водоотведения в Городской парк | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района, Управление экономического развития и торговли, МБУ «Городской парк» | всего | 170,0 | 170,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 170,0 | 170,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Мероприятие 2.4 Приобретение инвентаря, оборудования, з/частей, строительных и хозяйственных материалов, ГСМ | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района, Управление экономического развития и торговли, МБУ «Городской парк» | всего | 170,0 | 170,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 170,0 | 170,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 7 Благоустройство действующего кладбища муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района, администрация Мапрксовского муниципального района | всего | 6256,1 | 4756,1 | 500,0 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 1891,1 | 1891,1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 3117,0 | 1617,0 | 500,0 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства жителей | 388,0 | 388,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) | 860,0 | 860,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Мероприятие 1 Благоустройство действующего кладбища муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района; Администрация Марксовского муниципального района | всего | 6041,1 | 4691,1 | 450,0 | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 1891,1 | 1891,1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 2902,0 | 1552,0 | 450,0 | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства жителей | 388,0 | 388,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) | 860,0 | 860,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мероприятие 2. Проведение экспертизы и стройконтроля | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 215,0 | 65,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 215,0 | 65,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района, КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 3900,0 | 1200,0 | 900,0 | 900,0 |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 3900,0 | 1200,0 | 900,0 | 900,0 |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района, КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 3900,0 | 1200,0 | 900,0 | 900,0 |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 3900,0 | 1200,0 | 900,0 | 900,0 |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Капитальный ремонт муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района, КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Приобретение материалов, товаров для муниципального жилья, расположенного на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района, КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 230,0 | 80,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 230,0 | 80,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под многоквартирными жилыми домами на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района, КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 4 Оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс, Региональному оператору | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района, КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 3168,5 | 768,5 | 800,0 | 800,0 |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 3168,5 | 768,5 | 800,0 | 800,0 |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 5 Выполнение инженерно-технического обследования строительных конструкций многоквартирных жилых домов, указанных в перечне многоквартирных домов, подлежащих обследованию | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района, КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 6 Выполнение работ по постановке на кадастровый учет муниципальных жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района, КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 250,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 250,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 7 Оплата за содержание жилого помещения муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; отдел по жилищной политике администрации Марксовского муниципального района, КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 81,5 | 81,5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 81,5 | 81,5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 Повышение качества водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 4165,0 | 3670,0 | 165,0 | 165,0 |  | 165,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 3505,0 | 3505,0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 660,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |  | 165,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Строительство объектов водоснабжения и водоотведения | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 4165,0 | 3670,0 | 165,0 | 165,0 |  | 165,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 3505,0 | 3505,0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 660,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Инженерно-геологические изыскания для бурения водяных скважин | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Ремонт и аварийно-восстановительные работы на водяных скважинах | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 3945,0 | 3615,0 | 110,0 | 110,0 |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 3505,0 | 3505,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 440,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Проведение экспертизы и стройконтроля | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; отдел ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района; КСБ и ДХ администрации Марксовского муниципального района | всего | 220,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 220,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | ». |  |  |  |  |  |

Заместитель главы  администрации

Марксовского муниципального района		                                                                                                           В.В. Шевела