- АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

- РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.03.2023 г. № 443-н

О внесении изменений в постановление администрации Марксовского муниципального района от 27 января 2023 года № 123-н «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №            131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Марксовского муниципального района, муниципального образования город Маркс, их формирования и реализации, Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Марксовского муниципального района, муниципального образования город Маркс, утвержденных постановлением администрации Марксовского муниципального района Саратовской области от 5 ноября 2014 года № 2710-н, постановлением администрации Марксовского муниципального района от 28 июня 2022 года № 1224 «О распределении обязанностей между главой муниципального района Саратовской области и должностными лицами администрации Марксовского муниципального района Саратовской области» и распоряжением администрации Марксовского муниципального района от 22 марта 2023 года № 134-р/л «О возложении обязанностей на Шевелу В.В.», Уставом Марксовского муниципального района, Уставом муниципального образования город Маркс, администрация Марксовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Марксовского муниципального района от 27 января 2023 года № 123-н  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс» следующие изменения:

в приложении:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1.

1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2.

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Марксовского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Марксовского муниципального района Шевелу В.В.

Заместитель главы администрации

Марксовского муниципального района	                                           В.В. Шевела

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального района

от 23.03.2023 г. № 443-н

«Приложение №  1

к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс»

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Ответственный исполнитель |  | Срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство муниципального образования город Маркс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие1: Предоставление муниципальных услуг по благоустройству муниципального образования город Маркс, в рамках выполнения муниципального задания |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1: Озеленение территории и благоустройство зеленых зон |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2: Содержание общественных территорий |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3: Содержание автомобильных дорог местного значения |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4: Содержание и ремонт системы отвода талых и ливневых вод |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 5: Организация уличного освещения |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 6: Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 7: Содержание и благоустройство Городского Пляжа |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2: Улучшение эстетического облика муниципального образования город Маркс |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1: Проведение конкурса по благоустройству и эстетическому облику |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2: Обустройство контейнерных площадок |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 3: Улучшение предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие 3.1: Оказание услуг по сбору, погрузке и вывозу древесно-кустарниковой растительности, отлову безнадзорных животных |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Мероприятие 3.2: Оказание услуг по аренде спецтехники (автовышки) для выполнения работ по благоустройству |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие: Финансовая аренда (лизинг) коммунальной (специализированной) техники для нужд муниципального образования город Маркс |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1: Финансовая аренда (лизинг) коммунальной (специализированной) техники для нужд муниципального образования город Маркс приобретение щепорубильной машины, ломовоза |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие: Приобретение остановочных павильонов |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1: Приобретение остановочных павильонов |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие: Приобретение и установка светильников уличного освещения по улицам города |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1: Приобретение и установка светильников уличного освещения, опор уличного освещения по улицам города |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023 г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Мероприятие 2: Приобретение и монтаж декоративной светотехники для украшения улиц города |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023 г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие: Городской парк |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района, МБУ «Городской парк» |  | 2023 г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 1: Предоставление муниципальных услуг по озеленению и благоустройству Городского парка в рамках муниципального задания |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района, МБУ «Городской парк» |  | 2023 г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Мероприятие 1.1: Дезинсекция (уничтожение комаров) |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023 г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Мероприятие 1.2: Приобретение краски, лака, бруса для ремонта скамеек, инструментов, хозяйственного инвентаря, гирлянд, баннеров, стендов, саженцев |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023 г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Мероприятие 1.3: Озеленение и благоустройство Городского парка |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023 г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мероприятие 2: Укрепление МТБ |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района, МБУ «Городской парк» |  | 2023 г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Мероприятие 2.1. Текущий ремонт зданий, помещений кровли, обустройство беседки |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района, МБУ «Городской парк» |  | 2023 г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Мероприятие 2.2 Приобретение качелей, горок, батутов, оборудования, приобретение торгового киоска, оборудования для обслуживания лесопаркового хозяйства |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района МБУ «Городской парк» |  | 2023 г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Мероприятие 2.3 Подвод линии водоотведения в Городской парк |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района, МБУ «Городской парк» |  | 2023 г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 7 Благоустройство действующего кладбища муниципального образования город Маркс |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района, |  | 2023 г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Мероприятие1 Благоустройство действующего кладбища муниципального образования город Маркс |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района, |  | 2023 г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мероприятие 2 Проведение экспертизы и стройконтроля |  | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района, |  | 2023 г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. |
| 1 | Основное мероприятие: Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023 г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, в том числе муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023 г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Приобретение строительных материалов на ремонт муниципального жилья, расположенного на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023 г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под многоквартирными жилыми домами на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023 г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 4 Оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс, Региональному оператору | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023 г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 5 Проведение экспертизы, мероприятий по обследованию жилищного фонда на предмет аварийности и непригодности по многоквартирным жилым домам, в том числе признанными ветхими в муниципальном образовании город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023 г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 6 Установка приборов учета тепла в многоквартирных жилых домах, в том числе за муниципальные жилые помещения в жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023 г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 « Повышение качества водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Маркс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: Строительство объектов водоснабжения и водоотведения | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023 г. |  | 2025 г. |  | ». |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Инженерно-геологические изыскания для бурения водяных скважин | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023 г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2. Ремонт и аварийно-восстановительные работы на водяных скважинах | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовсого муниципального района |  | 2023 г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |

- Заместитель главы администрации

муниципального района                                                                                                   				                В.В. Шевела

- Приложение № 2

к постановлению администрации

Марксовского муниципального района

от 23.03.2023 г. № 443-н

«Приложение №3

к муниципальной программе

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс»

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения (всего) | в том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс» | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 195016,5 | 71233,6 | 66309,7 | 57473,2 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 188043,5 | 68740,6 | 64069,7 | 55233,2 |  |  |
|  |  |  | средства жителей | 148,0 | 148,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства юридических лиц(индивидуальных предпринимателей) | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 6725,0 | 2245,0 | 2240,0 | 2240,0 |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство муниципального образования город Маркс» | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 191886,5 | 69923,6 | 65399,7 | 56563,2 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 184913,5 | 67430,6 | 63159,7 | 54323,2 |  |  |
|  |  |  | средства жителей | 148,0 | 148,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства юридических лиц(индивидуальных предпринимателей) | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 6725,0 | 2245,0 | 2240,0 | 2240,0 |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс» | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 2800,0 | 1200,0 | 800,0 | 800,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 2800,0 | 1200,0 | 800,0 | 800,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Маркс» | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 330,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 330,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство муниципального образования город Маркс» | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 191886,5 | 69923,6 | 65399,7 | 56563,2 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 184913,5 | 67430,6 | 63159,7 | 54323,2 |  |  |
|  |  |  | средства жителей | 148,0 | 148,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства юридических лиц(индивидуальных предпринимателей) | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 6725,0 | 2245,0 | 2240,0 | 2240,0 |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Предоставление муниципальных услуг по благоустройству муниципального образования город Маркс, в рамках выполнения муниципального задания | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 159477,6 | 56380,0 | 54985,4 | 48112,2 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 153657,6 | 54440,0 | 53045,4 | 46172,2 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 5820,0 | 1940,0 | 1940,0 | 1940,0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Озеленение территории и благоустройство зеленых зон | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 6940,6 | 3201,0 | 2806,4 | 933,2 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 6859,6 | 3174,0 | 2779,4 | 906,2 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 81,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Содержание общественных территорий | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 54701,5 | 19400,5 | 18900,5 | 16400,5 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 52121,5 | 18540,5 | 18040,5 | 15540,5 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2580,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Содержание автомобильных дорог местного значения | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 66316,3 | 23272,1 | 22772,1 | 20272,1 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 63157,3 | 22219,1 | 21719,1 | 19219,1 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 3159,0 | 1053,0 | 1053,0 | 1053,0 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4. Содержание и ремонт системы отвода талых и ливневых вод | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 2280,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 2280,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 5. Организация уличного освещения | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 27009,0 | 9003,0 | 9003,0 | 9003,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 27009,0 | 9003,0 | 9003,0 | 9003,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 6. Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 1657,2 | 552,4 | 552,4 | 552,4 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 1657,2 | 552,4 | 552,4 | 552,4 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 7. Содержание и благоустройство Городского пляжа | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 573,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 573,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 Улучшение эстетического облика муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 5334,0 | 2960,0 | 1287,0 | 1087,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 5334,0 | 2960,0 | 1287,0 | 1087,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Проведение конкурса по благоустройству и эстетическому облику | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2 Обустройство контейнерных площадок, малых архитектурных форм, средств видеофиксации | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 1560,0 | 560,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 1560,0 | 560,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 3 Улучшение предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 3474,0 | 2300,0 | 687,0 | 487,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 3474,0 | 2300,0 | 687,0 | 487,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие 3.1 Оказание услуг по сбору, погрузке и вывозу древесно-кустарниковой растительности, отлову безнадзорных животных | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 2574,0 | 1900,0 | 387,0 | 287,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 2574,0 | 1900,0 | 387,0 | 287,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3.2 | Мероприятие 3.2 Оказание услуг по аренде спецтехники (автовышки) для выполнения работ по благоустройству | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 900,0 | 400,0 | 300,0 | 200,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 900,0 | 400,0 | 300,0 | 200,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Финансовая аренда (лизинг) коммунальной (специализированной) техники для нужд муниципального образования город Маркс | МБУ «Благоустройство», Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 4213,3 | 2198,8 | 2014,5 | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 4213,3 | 2198,8 | 2014,5 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 Финансовая аренда (лизинг) коммунальной (специализированной) техники для нужд муниципального образования город Маркс: (оплата по лизингу за экскаватор-погрузчик) | МБУ «Благоустройство», Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 4213,3 | 2198,8 | 2014,5 | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 4213,3 | 2198,8 | 2014,5 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4 Приобретение остановочных павильонов | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1 Приобретение остановочных павильонов | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5 Приобретение и установка светильников уличного освещения | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 900,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 900,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.1. | Мероприятие 1 Приобретение и установка светильников уличного освещения по улицам города | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 900,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 900,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.2 | Мероприятие 2 Приобретение и монтаж декоративной светотехники для украшения улиц города | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6 Городской парк | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР, Управление экономического развития и торговли, МБУ «Городской парк» | всего | 20521,6 | 6684,8 | 6792,8 | 7044,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 19616,6 | 6379,8 | 6492,8 | 6744,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 905,0 | 305,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 1 Предоставление муниципальных услуг по озеленению и благоустройству Городского парка в рамках муниципального задания | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР, Управление экономического развития и торговли, МБУ «Городской парк» | всего | 19241,2 | 6134,8 | 6432,8 | 6673,6 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 18636,2 | 5929,8 | 6232,8 | 6473,6 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 605,0 | 205,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 6.1.1 | Мероприятие 1.1 Дезинсекция (уничтожение комаров) | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР, Управление экономического развития и торговли, МБУ «Городской парк» | всего | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.1.2 | Мероприятие 1.2 Приобретение краски, лака, бруса для ремонта скамеек, инструментов, хозяйственного инвентаря, гирлянд, баннеров, стендов, саженцев | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР, Управление экономического развития и торговли, МБУ «Городской парк» | всего | 760,0 | 160,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 460,0 | 60,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 6.1.3 | Мероприятие 1.3 Озеленение и благоустройство Городского парка | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР, Управление экономического развития и торговли, МБУ «Городской парк» | всего | 18331,2 | 5924,8 | 6082,8 | 6323,6 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 18186,2 | 5779,8 | 6082,8 | 6323,6 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 145,0 | 145,0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.2 | Мероприятие 2 Укрепление МТБ | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР, Управление экономического развития и торговли, МБУ «Городской парк» | всего | 1280,4 | 550,0 | 360,0 | 370,4 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 980,4 | 450,0 | 260,0 | 270,4 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 300 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6.2.1 | Мероприятие 2.1 Текущий ремонт зданий, помещений, кровли, обустройство беседки | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР, Управление экономического развития и торговли, МБУ «Городской парк» | всего | 60,0 | 0 | 60,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 60,0 | 0 | 60,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.2.2 | Мероприятие 2.2 Приобретение качелей, горок, батутов, оборудования, приобретение торгового киоска, оборудования для обслуживания лесопаркового хозяйства | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР, Управление экономического развития и торговли, МБУ «Городской парк» | всего | 1020,4 | 350,0 | 300,0 | 370,4 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 720,4 | 250,0 | 200,0 | 270,4 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 6.2.3 | Мероприятие 2.3 Подвод линии водоотведения в Городской парк | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР, Управление экономического развития и торговли, МБУ «Городской парк» | всего | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 7 Благоустройство действующего кладбища муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 1080,0 | 1080,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 832,0 | 832,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства жителей | 148,0 | 148,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7.1 | Мероприятие 1 Благоустройство действующего кладбища муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 1058,0 | 1058,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 810,0 | 810,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства жителей | 148,0 | 148,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7.2 | Мероприятие 2. Проведение экспертизы и стройконтроля | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 22,0 | 22,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 22,0 | 22,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Подпрограмма 2 Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 2800,0 | 1200,0 | 800,0 | 800,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 2800,0 | 1200,0 | 800,0 | 800,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 2800,0 | 1200,0 | 800,0 | 800,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 2800,0 | 1200,0 | 800,0 | 800,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Капитальный ремонт муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 250,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 250,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Приобретение материалов, товаров для муниципального жилья, расположенного на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под многоквартирными жилыми домами на территории муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 4 Оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс, Региональному оператору | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 2250 | 850,0 | 700,0 | 700,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 2250 | 850,0 | 700,0 | 700,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 5 Проведение экспертизы, мероприятий по обследованию жилищного фонда на предмет аварийности и непригодности по многоквартирным жилым домам, в том числе признанными ветхими в муниципальном образовании город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 80,0 | 80,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 80,0 | 80,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 6 Выполнение работ по постановке на кадастровый учет муниципальных жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Подпрограмма 3 Повышение качества водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 330,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты внебюджетные | 330,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |  |
|  |  |  | источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Строительство объектов водоснабжения и водоотведения | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 330,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 330,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Инженерно-геологические изыскания для бурения водяных скважин | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Ремонт и аварийно-восстановительные работы на водяных скважинах | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации ММР | всего | 330,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 330,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ». |  |

Заместитель главы администрации

Марксовского муниципального района                                                                                                           В.В. Шевела