1. АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
2. РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3. **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 09.03.2016 г.  № 273

Об утверждении Краткосрочного плана

реализации областной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах на территории

Марксовского муниципального района на 2016 год

В соответствии с Жилищным Кодексом РФ, постановлением Правительства Саратовской области от 31 декабря 2013 года № 800–П «Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области» (с актуализацией от 10.02.2016 г. № 44-П), Законом Саратовской области от 27 декабря 2013 года № 240-ЗСО «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области» (с изменениями), руководствуясь Уставом Марксовского муниципального района, администрация Марксовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Краткосрочный план реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Марксовского муниципального района на 2016 год согласно приложению.
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Марксовского муниципального района.
3. Постановление администрации Марксовского муниципального района от 19.01.2016 года № 25 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Марксовского муниципального района на 2016 год» считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района В.В.Чирскова.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации  муниципального района |  | О.А. Тополь |
|  |  |  |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

от 09.03.2016 г. № 273

Краткосрочный план реализации областной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

в Марксовском муниципальном районе на 2016 год

1. Общие положения

Настоящий Краткосрочный план реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Марксовском муниципальном районе на 2016 год (далее Краткосрочный план) разработан в соответствии с Жилищным Кодексом РФ, постановлением Правительства Саратовской области от 31 декабря 2013 года № 800–П «Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области», законом Саратовской области от 27 декабря 2013 года № 240-ЗСО «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области» (с изменениями) в целях конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов работ, определения вида и объема финансирования проведения капитального ремонта.

2. Основные цели и задачи

Основными целями Краткосрочного плана являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Марксовского муниципального района.

Основные задачи Краткосрочного плана:

- организация взаимодействия между жителями, организациями и учреждениями при решении вопросов создания комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных жилых домах;

- выполнение мероприятий по ремонту многоквартирных жилых домов.

Сроки и этапы реализации Краткосрочного плана – 2016 год.

Региональной программой в краткосрочный план включено 101 многоквартирный жилой дом.

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, содержится в таблице № 1 настоящего приложения.

Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов содержится в таблице № 2 настоящего приложения.

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта содержится в таблице № 3 настоящего приложения.

3. Виды и объемы производства работ, финансовое обеспечение расходов

на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов

Виды производства работ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах на территории Марксовского муниципального района по адресам:

1. г. Маркс, 1-я линия, д. 2: ремонт системы водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт крыши;
2. г. Маркс, 10-я линия, д. 41/1: ремонт крыши;
3. г. Маркс, 7-я линия, д. 6: ремонт системы водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт крыши;
4. г. Маркс, пр. Ленина, д. 46: ремонт системы водоснабжения, ремонт системы водоотведения;
5. г. Маркс, пр. Ленина, д. 68 «А»: ремонт системы водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт крыши;
6. г. Маркс, пр. Строителей, д. 11: ремонт крыши;
7. г. Маркс, пр. Строителей, д. 34: ремонт крыши;
8. г. Маркс, ул. Загородная роща, д. 5: ремонт крыши, ремонт фасада, усиление несущих конструкций, ремонт отмостки;
9. г. Маркс, ул. Интернациональная, д. 29: ремонт фасада;
10. г. Маркс, ул. Интернациональная, д. 33/2: ремонт крыши;
11. г. Маркс, ул. К. Либкнехта, д. 161: ремонт системы водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, усиление несущих конструкций, ремонт отмостки;
12. г. Маркс, ул. Кирова, д. 113: ремонт системы водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, усиление несущих конструкций, ремонт отмостки;
13. г. Маркс, ул. Кирова, д. 44: ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, усиление несущих конструкций, ремонт отмостки;
14. г. Маркс, ул. Коммунистическая, д. 59: ремонт крыши;
15. г. Маркс, ул. Коммунистическая, д. 80: ремонт крыши;
16. г. Маркс, ул. Куйбышева, д. 231 «Д», корп. 2: ремонт крыши;
17. г. Маркс, ул. Фабричная, д. 9: ремонт крыши;
18. с. Кировское, ул. Кировская, д. 3: ремонт крыши;
19. с. Кировское, ул. Кировская, д. 5: ремонт крыши;
20. с. Подлесное, ул. Кирова, д. 106: ремонт крыши;
21. с. Подлесное, ул. Комсомольская д. 80: ремонт крыши;

Общий объем финансового обеспечения расходов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов составляет 18 300 000,0 руб., в том числе средства собственников помещений в многоквартирных жилых домах 18 300 000,0 руб.

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации областной программы капитального ремонта многоквартирных домов по видам и объемам ремонта, представлен в таблице № 3 настоящего приложения.

4. Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном жилом доме, рассчитанный Государственным автономным учреждением «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», составляет 5 347,97 руб. Превышение предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, а также услуг и (или) работ, не предусмотренным Краткосрочным планом, осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных жилых домах, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт.

Заместитель главы администрации

муниципального района В.В. Чирсков

Таблица 1

приложения к постановлению администрации

Марксовского муниципального района

Саратовской области

от 09.03.2016 г. № 273

Перечень многоквартирных домов, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту, и которые включены в утвержденный субъектом РФ в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | | Площадь помещений МКД: | | | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД  на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта  1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта  1 кв. м. общей площади помещений МКД | | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | | всего: | | в том числе жилых помещений,  находящихся  в собственности граждан | | всего: | в том числе: | | | | | |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников  помещений в МКД | |
| м2 | | м2 | | м2 | | чел. | руб. | руб. | руб. | | руб. | руб. | | руб./м2 | руб./ м2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | | 17 | 18 | | 19 |
|  | Итого по  Марксовскому муниципальному району: | х | х | | х | х | х | 42 702,90 | | 37 356,40 | | 30 939,40 | | 1 669 | 17 800,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 17 800,0 | | 476,49 | 5 347,97 | | х |
| 1 | г. Маркс, 1-я линия, д. 2 | 1965 |  | | Кирп. | 2 | 2 | 417,80 | | 383,20 | | 383,20 | | 22 | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 400 000,0 | | 1 043,84 | 5 347,97 | | 12.2016 г. |
| 2 | г. Маркс, 10-я линия, д. 41/1 | 1983 |  | | Кирп. | 3 | 2 | 1 145,20 | | 1 061,20 | | 1 061,20 | | 52 | 400 000,00 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 400 000 | | 376,93 | 5 347,97 | | 12.2016 г. |
| 3 | г. Маркс, 7-я линия, д. 6 | 1958 |  | | деревянные | 2 | 1 | 429,60 | | 266,30 | | 205,60 | | 26 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 600 000,0 | | 2 253,10 | 5 347,97 | | 12.2016 г. |
| 4 | г. Маркс, пр. Ленина, д. 46 | 1968 |  | | Кирп. | 2 | 2 | 764,30 | | 712,60 | | 673,60 | | 34 | 100 000,00 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 100 000,00 | | 140,33 | 5 347,97 | | 12.2016 г. |
| 5 | г. Маркс, пр. Ленина, д. 68 «А» | 1978 |  | | Кирп. | 5 | 2 | 6 716,0 | | 2 722,0 | | 1 915,00 | | 183 | 1 000  000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1 000  000,0 | | 367,38 | 5 347,97 | | 12.2016 г. |
| 6 | г. Маркс, пр. Строителей, д. 11 | 1976 |  | | Панел | 5 | 6 | 4 521,9 | | 4 086,90 | | 3 943,10 | | 211 | 1 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1 100 000,0 | | 2693,15 | 5 347,97 | | 12.2016 г. |
| 7 | г. Маркс, пр. Строителей, д. 34 | 1990 |  | | Панел | 5 | 4 | 3 902,0 | | 3 766,30 | | 3 578,80 | | 178 | 1 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1 100 000,0 | | 292,06 | 5 347,97 | | 12.2016 г. |
| 8 | г. Маркс, ул. Загородная роща, д. 5 | 1969 |  | | Кирп | 2 | 2 | 385,80 | | 329,80 | | 305,30 | | 21 | 1 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1 100 000,0 | | 3 335,35 | 5 347,97 | | 12.2016 г. |
| 9 | г. Маркс, пл. Интернациональная, д. 29 | 1970 |  | | Кирп | 3 | 2 | 928,10 | | 400,20 | | 320,10 | | 65 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 200 000,0 | | 499,75 | 5 347,97 | | 12.2016 г. |
| 10 | г. Маркс, пл. Интернациональная, д. 33/2 | 1980 |  | | Панели ж.б | 4 | 3 | 1 813,30 | | 1 639,30 | | 1 542,50 | | 82 | 730 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 730 000,0 | | 402,58 | 5 347,97 | | 12.2016 г. |
| 11 | г. Маркс, ул. К. Либкнехта,  д. 161 | 1917 |  | | Дер. обл. кирп. | 2 | 2 | 242,1 | | 238,1 | | 74,80 | | 14 | 1 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1 200 000,0 | | 4 956,63 | 5 347,97 | | 12.2016 г. |
| 12 | г. Маркс, ул. Кирова, д. 113 | 1963 |  | | Кирпич | 2 | 2 | 550,20 | | 494,20 | | 419,80 | | 24 | 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 900 000,0 | | 1 634,88 | 5 347,97 | | 12.2016 г. |
| 13 | г. Маркс, ул. Кирова, д. 44 | 1917 |  | | Дер. обл. кирп. | 2 | 1 | 385,30 | | 304,20 | | 208,20 | | 13 | 1 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1 200 000,0 | | 3 114,46 | 5 347,97 | | 12.2016 г. |
| 14 | г. Маркс, ул. Коммунистическая,  д. 59 | 1982 |  | | Кирп | 5 | 4 | 11 014,90 | | 9 837,30 | | 9 789,20 | | 388 | 2 800 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2 800 000,0 | | 254,20 | 5 347,97 | | 12.2016 г. |
| 15 | г. Маркс, ул. Коммунистическая,  д. 80 | 2000 |  | | кирп | 5 | 4 | 2 865,6 | | 2 605,6 | | 2 605,6 | | 107 | 1 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1 100 000,0 | | 383,86 | 5 347,97 | | 12.2016 г. |
| 16 | г. Маркс, ул. Куйбышева, д. 231 «Д» кор. 2 | 2008 |  | | Кирп | 4 | 2 | 1 812,20 | | 1 332,10 | | 1 130,70 | | 52 | 1 570 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1 570 000,0 | | 866,35 | 5 347,97 | | 12.2016 г. |
| 17 | г. Маркс, ул. Фабричная, д. 9 | 1981 |  | | Кирп | 5 | 1 | 2 962,20 | | 2 454,70 | | 2 273,10 | | 138 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 600 000,0 | | 202,55 | 5 347,97 | | 12.2016 г. |
| 18 | с. Кировское, ул. Кировская, д. 3 | 1965 |  | | Кирп. | 2 | 2 | 429,8 | | 391,8 | | 107,8 | | 19 | 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 700 000,0 | | 1 628,66 | 5 347,97 | | 12.2016 г. |
| 19 | с.Кировское, ул.Кировская д.5 | 1965 |  | | кирпич | 2 | 2 | 430,10 | | 401,10 | | 107,10 | | 23 | 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 700 000,0 | | 1 627,53 | 5 347,97 | | 12.2016 г. |
| 20 | с. Подлесное, ул. Кирова, д. 106 | 1978 |  | | кирпичн. | 3 | 2 | 1 700,7 | | 1 091,3 | | 997,80 | | 49 | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 400 000,0 | | 235,20 | 5 347,97 | | 12.2016 г. |
| 21 | с. Подлесное, ул. Комсомольская, д. 89 | 1980 |  | | кирпичн. | 3 | 2 | 1 195,0 | | 1 083,0 | | 989,00 | | 54 | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 400 000,0 | | 334,73 | 5 347,97 | | 12.2016 г. |
| Заместитель главы администрации муниципального района | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | В.В. Чирсков | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  | | подпись | | |  | |  | |  |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2  приложения к постановлению администрации  Марксовского муниципального района Саратовской области  от 09.03.2016 г. № 273   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Планируемые показатели выполнения адресной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | по проведению капитального ремонта многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | № п/п | Наименование МО | общая пло  щадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных  в МКД на дату утверждения программы | | | Количество МКД | | | | | | | | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | | | | | | | | | | | | | | I квартал | | | II квартал | | | III квартал | IV квартал | | Всего : | | | I квартал | | II квартал | | III квартал | | | IV квартал | | | | | Всего : | | | | | кв.м. | чел. | | | ед. | | | ед. | | | ед. | ед. | | ед. | | | руб. | | руб. | | руб. | | | руб. | | | | | руб. | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | | 12 | | | 13 | | | | | 14 | | | | |  | 2016 год | 44 612,40 | 1 755 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 19 | | 19 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 18 300 000,00 | | | | | 18 300 000,00 | | | | | 1 | Марксовский муниципальный район | 44 612,40 | 1 755 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 19 | | 19 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 18 300 000,00 | | | | | 18 300 000,00 | | | | | Заместитель главы администрации муниципального района | | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | В.В. Чирсков | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | | | | подпись | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |

Таблица 3

приложения к постановлению администрации

Марксовского муниципального района Саратовской области

от 09.03.2016 г. № 273

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Адрес МКД | | | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | | | |
| Стоимость капитального ремонта  ВСЕГО | | ремонт внутридомовых  инженерных систем: всего | ремонт внутридомовых  инженерных систем: водоснабжение | | | ремонт внутридомовых  инженерных систем: водоотведение | | | | ремонт крыши | | | ремонт подвальных помещений | | | | ремонт фасада, утепление фасада | | | ремонт фундамента | | | Усиление несущих конструкций | переустройство невентилируемой  крыши на вентилируемую крышу,  устройство выходов на кровлю | установка коллективных  (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды: ремонт отмостки |
|  | | руб. | ед. п.м | | руб. | ед. п.м | | руб. | | кв.м | | руб. | кв.м | | руб. | | кв.м | | руб. | куб.м | руб. | | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | | 2 | | | руб. | |  | 4 | |  | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | | Итого  по Марксовскому  муниципальному району | | | 18 300 000,00 | | 750 000,00 | 572,10 | | 370 000,00 | 446,00 | | 280 000,00 | | 10 828,50 | | 15 400 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 258,65 | | 900 000,00 | 100,0 | 350 000,00 | | 100 000,0 | 0,00 | 0,00 | 800 000,0 |
| 1 | | г. Маркс, 1-я линия, д. 2 | | | 400 000,0 | | 100 000,0 | 67,8 | | 50 000,0 | 60,0 | | 50 000,0 | | 162,2 | | 300 000,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | г. Маркс, 10-я линия, д. 41/1 | | | 400 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 275,0 | | 400 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | г. Маркс, 7-я линия, д. 6 | | | 600 000,0 | | 100 000,0 | 45,0 | | 60 000,0 | 40,0 | | 40 000,0 | | 270,0 | | 500 000,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | г. Маркс,  пр. Ленина, д. 46 | | | 100 000,00 | | 100 000,0 | 67,8 | | 50 000,0 | 60,0 | | 50 000,0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | г. Маркс,  пр. Ленина, д. 68 «А» | | | 1 000 000,0 | | 200 000,0 | 202,7 | | 100 000,0 | 167,0 | | 100 000,0 | | 600,0 | | 800 000,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | г. Маркс, пр. Строителей, д. 11 | | | 1 100 000,0 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 846,0 | | 1 100 000,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | г. Маркс, пр. Строителей, д. 34 | | | 1 100 000,0 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 846,0 | | 1 100 000,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | г. Маркс, ул. Загородная роща, д. 5 | | | 1 100 000,0 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 336 | | 600 000,0 | 0,00 | | 0,00 | | 500,0 | | 200 000,0 | 0,00 | 0,00 | | 200 000,0 | 0,00 | 0,00 | 100 000,0 |
| 9 | | г. Маркс, пл. Интернациональная, д. 29 | | | 200 000,0 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 500,0 | | 200 000,0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | г. Маркс, пл. Интернациональная, д. 33/2 | | | 730 000,0 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 561,3 | | 730 000,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | г. Маркс,  ул.К.Либкнехта  д. 161 | | | 1 200 000,0 | | 150 000,0 | 135,0 | | 100 000,0 | 167,0 | | 50 000,0 | | 360,0 | | 500 000,0 | 0,00 | | 0,00 | | 50,0 | | 200 000,0 | 50,0 | 200 000,0 | | 100 000,0 | 0,00 | 0,00 | 50 000,0 |
| 12 | | г. Маркс, ул. Кирова, д. 113 | | | 900 000,0 | | 100 000,0 | 121,6 | | 60 000,0 | 12,0 | | 40 000,0 | | 378,0 | | 600 000,0 | 0,00 | | 0,00 | | 50,0 | | 100 000,0 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,0 | 0,00 | 0,00 | 100 000,0 |
| 13 | | г. Маркс,  ул. Кирова, д. 44 | | | 1 200 000,0,0 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 220,0 | | 500 000,0 | 0,00 | | 0,00 | | 158,65 | | 200 000,0 | 50,0 | 100 000,0 | | 300 000,0 | 0,00 | 0,00 | 50 000,0 |
| 14 | | г. Маркс,  ул. Коммунистическая,  д. 59 | | | 2 800 000,0 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 496,0 | | 2 800 000,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | г. Маркс,  ул. Коммунистическая,  д. 80 | | | 1 100 000,0 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 800,0 | | 1 100 000,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | г. Маркс, ул. Куйбышева, д. 231 «Д» кор. 2 | | | 1 570 000,0 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 208,0 | | 1 570 000,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | г. Маркс,  ул. Фабричная, д. 9 | | | 600 000,0 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 846,0 | | 600 000,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | с. Кировское,  ул. Кировская, д. 3 | | | 700 000,0 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 432,0 | | 700 000,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | с.Кировское, ул.Кировская д.5 | | | 700 000,0 | |  |  | |  |  | |  | | 432,0 | | 700 000,0 |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 20 | | с. Подлесное, ул. Кирова, д. 106 | | | 400 000,0 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 380,0 | | 400 000,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | с. Подлесное, ул. Комсомольская д. 89 | | | 400 000,0 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 380,0 | | 400 000,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | Заместитель главы администрации муниципального района | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | В.В. Чирсков | | | | |
|  |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | подпись | | | |  | |  | |  | |  | |  | |