1. АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
1. РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1. 
от  12.05.2026 г. №  1022
 
Об итогах прохождения жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим комплексами, объектами социальной сферы района осенне-зимнего периода 2025-2026 годов и задачах по подготовке Марксовского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов 


В целях своевременной подготовки и повышения качества работы жилищно-коммунального, топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы Марксовского муниципального района в осенне-зимний период 2026-2027 годов, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», частью 4 статьи 14, статьей 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Марксовского муниципального района, администрация Марксовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать прохождение жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим комплексами, объектами социальной сферы района осенне-зимнего периода  2025-2026 годов удовлетворительным.
2. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья  не зависимо от форм собственности, главам сельских муниципальных образований:
до 23 мая 2026 года обеспечить проведение весенних осмотров жилых домов, с оформлением актов по форме согласно приложению № 1;
до 10 сентября 2026 года обеспечить оформление паспортов готовности многоквартирного жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов согласно приложению № 7.
3. Рекомендовать организациям жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы, управляющим организациям, товариществам собственников жилья  не зависимо от форм собственности, организациям социальной сферы:
до 15 мая 2026 года предоставить в администрацию Марксовского муниципального района планы мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов по формам согласно приложениям № 2-5;
до 10 сентября 2026 года обеспечить выполнение планов - графиков подготовки жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы Марксовского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов;
до 10 сентября 2026 года обеспечить оформление паспортов готовности предприятий, учреждений, организаций и объектов социальной сферы муниципальных образований Марксовского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов.
4. Отделу ЖКХ, ТЭК и связи администрации Марксовского муниципального района:
до 15 мая 2026 года предоставить на утверждение планы мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов по формам согласно приложениям  № 2-5 для последующего направления их в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области;
с 5 июня 2026 года еженедельно (отчетный день-четверг) представлять в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области информацию о ходе выполняемых работ по подготовке к осенне-зимнему период  2026-2027 годов в соответствии с установленными формами согласно приложениям №  3-5; 
не позднее 10 сентября 2026 года обеспечить получение паспорта готовности жилищного фонда Марксовского муниципального  района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов согласно приложению № 6;
до 15 ноября 2026 года в соответствии с утвержденным графиком обеспечить получение паспортов готовности Марксовского муниципального района к отопительному периоду 2026-2027 годов в Средне-Поволжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
5. Создать оперативный штаб по контролю за подготовкой жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов, утвердив его в составе согласно приложению № 8.
6. Признать утратившим силу постановление администрации Марксовского муниципального района от 14 мая 2025 года № 705 «Об итогах прохождения жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим комплексами, объектами социальной сферы района осенне-зимнего периода 2024-2025 годов и задачах по подготовке Марксовского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов».
7.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Марксовского муниципального района, курирующего сферу ЖКХ.




Глава Марксовского
муниципального района	                                                        В.С. Прохорова







	
	
	Приложение № 1 
к постановлению
администрации 
муниципального района
от  12.05.2026 г. №  1022



АКТ
общего (весеннего) осмотра общего имущества 
в многоквартирном доме, жилого здания

«___» ________ 20___ г.
Наименование населенного пункта ______________________________________

Дом № __________ строение (корпус) ____ по ул. ______________________

Общие сведения по строению:
Год ввода в эксплуатацию ________________
Материал стен ________________
Количество этажей ____________
Количество подъездов__________
Общая площадь дома___________
Площадь помещений в доме_____

Комиссия в составе председателя комиссии _____________________________
И членов комиссии: _________________________________________________
Уполномоченный собственниками дома _______________________________
произвела осмотр вышеуказанного строения.
Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного 
оборудования дома
	№ п/п
	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства
	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причина его возникновения с указания примерного объема работ и места дефекта
	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт общего имущества в МКД, жилого дома)

	1
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	
	

	2
	Внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	
	

	3
	Бойлерная, ЦТП
	
	

	4
	Отопительные печи
	
	

	5
	Внутридомовая инженерная система газоснабжения
	
	

	6
	Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	
	

	7
	Внутридомовая инженерная система холодного горячего водоснабжения
	
	

	8
	Внутридомовая инженерная система водоотведения
	
	

	9
	Лифтовое оборудование
	
	

	10
	Подвальное помещение
	
	

	11
	Лестницы
	
	

	12
	Крыша
	
	

	13
	Чердачное помещение
	
	

	14
	Подъезд
	
	

	15
	Входные дери и оконные проемы
	
	

	16
	Фасад
	
	

	17
	Фундамент
	
	

	18
	Отмостка
	
	



До внешнего осмотра строения дома произведены следующие испытания конструкций и инженерного оборудования:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Выводы и предложения:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии: ____________________________________________
Члены комиссии: __________________________________________________
                                 ________________________________________________



Начальник отдела по жилищной 
политике администрации
Марксовского муниципального района                                           Е.В. Березина



	
	
	Приложение № 2 
к постановлению администрации муниципального района
от  12.05.2026 г. №  1022

	
	
	
УТВЕРЖДАЮ
Глава Марксовского муниципального района 
_____________________________
«____»_____________2026г.



План-график
подготовки объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы к работе в осенне-зимний период 
2026 - 2027 г.г.
	№ п/п
	Наименование
	План
	В том числе по срокам:

	
	
	
	16.06
	01.07
	15.07
	01.08
	15.08
	01.09
	10.09

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подготовка жилищного фонда, в том числе:

	
	Индивидуальные домовладения
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТСЖ, ТСН
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЖСК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Управляющие компании
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Непосредственное управление
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Подготовка  теплоисточников, тепловых сетей и ЦТП

	
	Теплоисточники, ед.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Тепловые сети, км.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЦТП, ед.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения

	
	Водопроводные сети, км.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Канализационные сети, км.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объекты (канализационные насосные станции, очистные сооружения и др.), ед.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Подготовка объектов социальной сферы

	
	Здравоохранение 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Образование
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Социальная поддержка
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Культура
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	



Исполнитель________________________ Телефон (факс)________________



Начальник отдела по жилищной 
политике администрации
Марксовского муниципального района                                           Е.В. Березина

 Приложение № 3
 к постановлению администрации
 муниципального района
 от  12.05.2026 г. №  1022

УТВЕРЖДАЮ
Глава Марксовского
муниципального района  
______________________                                       
 «______» ___________ 2026 год

План
мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы Марксовского муниципального района
к отопительному сезону 2026-2027 годов
	№ п/п
	Мероприятия
	Ед. изм.
	
	В т.ч. по ведомственной принадлежности

	
	
	
	Всего:
	ЖКХ
	Образование
	Социальное развитие
	Здравоохранение
	Культура
	Муниципальные
образования
	Другие ведомства
	Финансирование (тыс.руб)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	План
	Факт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1.
	Подготовка  теплоисточников, 
всего
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Акты готовности котельных
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Паспорта готовности котельных
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Котельные мощностью от 0,1 МВт и выше, всего в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на газе
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на твердом топливе
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на жидком топливе
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с электрокотлами
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Котельные мощностью менее 0,1 МВт, всего в том числе: 
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на газе
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на твердом топливе
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на жидком топливе
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с электрокотлами
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Подготовка тепловых сетей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	всего (опрессовка)
	км.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	капремонт теплотрасс
	км.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	теплоизоляционные работы
	км.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Подготовка ЦТП 
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Акты  готовности ЦТП
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Паспорта готовности ЦТП
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Ремонт и замена котельного оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Капитальный ремонт:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- котлов
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- насосов
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-автоматики безопасности
	Комп.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-водоподогревателей
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Замена и установка новых:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-котлов
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- насосов
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-автоматики безопасности
	комп.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- сигнализатор загазованности
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Создание запаса топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	основное:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-твердого топлива (дрова)
	куб.м.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-твердого топлива (уголь)
	т.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- жидкого топлива
	т.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	резервное:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-твердого топлива (дрова)
	куб.м.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-твердого топлива (уголь)
	т.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- жидкого топлива
	т.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Создание требуемого запаса материально-технических ресурсов (трубы, задвижки и т.д.)
	тыс.
руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Подготовка объектов социальной сферы (школы, детские сады, больницы и социальные учреждения с постоянным пребыванием людей)
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Акты готовности объектов
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Паспорта готовности объектов
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Заместитель главы администрации
муниципального района               _________________  ___________   М.П.
                                                               (ФИО)                (подпись)
Исполнитель________________________  ___________   ___________
                                           (ФИО)                              (подпись)             (телефон)



Начальник отдела по жилищной 
политике администрации
Марксовского муниципального района                                         	                                                        Е.В. Березина
 

Приложение № 4 
к постановлению администрации муниципального района
от  12.05.2026 г. №  1022

УТВЕРЖДАЮ                  
Глава  Марксовского 
муниципального района
 _____________ __________
«______» ________ 2026 год
                                    
План
мероприятий по подготовке  жилищного фонда к отопительному сезону
2026-2027 годов  в Марксовском муниципальном районе
	№
	Мероприятия
	Ед. изм.
	Всего по плану
	Выполнение
	Финансирование

	
	
	
	
	
	План
	Факт

	1.
	Подготовка жилого фонда, всего, в т.ч.
	кол-во.дом./тыс.м2
	
	
	
	

	1.1
	 Частные индивидуальные домостроения
	кол-во.дом./тыс.м2
	
	
	
	

	1.2.
	 Ведомственный, в т.ч.
	кол-во.дом./тыс.м2
	
	
	
	

	
	- с центральным отоплением
	кол-во.дом./тыс.м2
	
	
	
	

	
	- с  индивидуальным/печным отоплением
	кол-во.дом./тыс.м2
	
	
	
	

	
	 паспорта готовности 
	шт.
	
	
	
	

	
	 акты готовности
	шт.
	
	
	
	

	1.3.
	ЖСК, в т.ч.
	кол-во.дом./тыс.м2
	
	
	
	

	
	- с центральным отоплением
	кол-во.дом./тыс.м2
	
	
	
	

	
	- с печным отоплением
	кол-во.дом./тыс.м2
	
	
	
	

	
	 паспорта готовности 
	шт
	
	
	
	

	
	 акты готовности
	шт
	
	
	
	

	1.4.
	Товарищества собственников жилья  в т.ч.
	кол-во.дом./тыс.м2
	
	
	
	

	
	- с центральным отоплением
	кол-во.дом./тыс.м2
	
	
	
	

	
	- с индивидуальным /печным отоплением
	кол-во.дом./тыс.м2
	
	
	
	

	
	 паспорта готовности
	шт.
	
	
	
	

	
	 акты готовности
	шт.
	
	
	
	

	1.5.
	Управляющая компания, в т.ч.
	кол-во.дом./тыс.м2
	
	
	
	

	
	- с центральным отоплением
	кол-во.дом./тыс.м2
	
	
	
	

	
	- с индивидуальным /печным отоплением
	кол-во.дом./тыс.м2
	
	
	
	

	
	 паспорта готовности
	шт.
	
	
	
	

	
	 акты готовности
	шт
	
	
	
	

	1.6.
	Непосредственной управление, в т.ч.
	кол-во.дом./тыс.м2
	
	
	
	

	
	- с центральным отоплением
	кол-во.дом./тыс.м2
	
	
	
	

	
	- с индивидуальным /печным отоплением
	кол-во.дом./тыс.м2
	
	
	
	

	
	 паспорта готовности
	шт.
	
	
	
	

	
	 акты готовности
	шт
	
	
	
	

	1.7.
	Обслуживаемого муниципальным предприятием ЖКХ, в т.ч.
	кол-во.дом./тыс.м2
	
	
	
	

	
	- с центральным отоплением
	кол-во.дом./тыс.м2
	
	
	
	

	
	- с индивидуальным /печным отоплением
	кол-во.дом./тыс.м2
	
	
	
	

	
	 паспорта готовности
	шт.
	
	
	
	

	
	 акты готовности
	шт
	
	
	
	

	2.
	Капитальный ремонт  жилых домов
	кол-во.дом./тыс.м2
	
	
	
	

	3.
	Текущий ремонт  жилых домов
	кол-во.дом./тыс.м2
	
	
	
	

	4.
	Ремонт инженерного оборудования:
	
	
	
	
	

	4.1.
	 центрального отопления:
	
	
	
	
	

	
	-  радиаторы
	шт.
	
	
	
	

	
	- трубопроводы
	км.
	
	
	
	

	
	- запорная аппаратура
	шт.
	
	
	
	

	4.2.
	 водоснабжения:
	
	
	
	
	

	
	- трубопроводы хол.в/снабж.
	км.
	
	
	
	

	
	-                           гор.в/снаб.
	км
	
	
	
	

	
	- запорная аппаратура
	шт.
	
	
	
	

	4.3.
	 канализации:
	км
	
	
	
	

	
	- трубопроводы
	км
	
	
	
	

	
	- колодцы
	шт.
	
	
	
	

	
	- выпуски
	
	
	
	
	

	4.4.
	электроснабжение
	
	
	
	
	

	
	сетей электроснабжения
	
	
	
	
	

	
	распределительных и групповых щитов
	
	
	
	
	

	5.
	Ремонт:
	
	
	
	
	

	5.1.
	 кровли, в т.ч.:
	кол-во.дом./тыс.м2
	
	
	
	

	
	- мягкой
	кол-во.дом./тыс.м2
	
	
	
	

	
	- металлической
	кол-во.дом./тыс.м2
	
	
	
	

	
	- шиферной
	кол-во.дом./тыс.м2
	
	
	
	

	5.2
	 вентиляционных каналов
	шт.
	
	
	
	

	5.3.
	 печей
	шт.
	
	
	
	

	5.4.
	 дверных блоков
	шт.
	
	
	
	

	6.
	Заключение договоров на обслуживание внутридомового газового оборудования
	
	
	
	
	

	6.1.
	Количество газифицированных индивидуальных жилых 
	кол-во дом/ед.договоров
	
	
	
	

	6.2.
	Количество газифицированных квартир
	кол-во дом/ед.договоров
	
	
	
	

	6.3.
	Количество газифицированных многоквартирных домов, имеющих внутридомовое газовое оборудование, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома (ТСЖ, ЖСК, УО и непосредственное управление)
	кол-во.дом/кол-во.договоров
	
	
	
	

	7.
	Заключение договоров на периодическую проверку технического состояния дымоходов и вентиляции в многоквартирных домах
	количество домов/количество договоров
	
	
	
	

	8.
	Отмостка
	кол-во дом/тыс.м2
	
	
	
	

	9.
	Остекление
	кол-во дом/тыс.м2
	
	
	
	

	8.
	Прочие работы
	тыс. руб.
	
	
	
	



Заместитель главы администрации
муниципального района               _________________  ___________   М.П.
                                                            (ФИО)                (подпись)
Исполнитель________________________  ___________   ___________
                                           (ФИО)                    (подпись)         (телефон)



Начальник отдела по жилищной 
политике администрации
Марксовского муниципального района                                           Е.В. Березина



Приложение № 5
к постановлению администрации
муниципального района
от  12.05.2026 г. №  1022

УТВЕРЖДАЮ
Глава Марксовского
муниципального района
____________________
«______»  ______2026 год
                                    
Сведения о подготовке объектов водоснабжения и водоотведения к  отопительному сезону  2026-2027 годов
Марксовского муниципального района
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Всего в наличии
	Подготовка для работы в зимних условиях
	Финансирование, млн.руб.

	
	
	
	
	
план
	
факт
	%
гот.
	
план
	
факт
	
%

	1
	Поверхностные водозаборы, каптажи
	ед.
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Водопроводные насосные станции
	ед.
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Водопроводные  очистные сооружения
	ед.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность
	т.м.3/сут
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Водопроводные сети (общая готовность)
	км
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Ветхие сети водопровода (перекладка водопроводных сетей)
	км
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Капитальный ремонт водопроводных сетей
	км
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ремонт пожарных гидрантов
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Ремонт и утепление водоразборных колонок
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Ремонт водопроводных колодцев
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Водозаборные скважины
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Канализационные насосные станции
	ед.
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Канализационные очистные сооружения
	ед.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность
	т.м.3/сут
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Канализационные сети (общая готовность)
	км
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Ветхие канализационные сети (перекладка канализационных сетей)
	км
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Капитальный ремонт канализационных сетей
	км
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Ремонт канализационных колодцев
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Заместитель главы администрации
муниципального района               _________________  ___________   М.П.
                                                            (ФИО)                (подпись)
Исполнитель________________________  ___________   ___________
                                           (ФИО)                    (подпись)         (телефон)


Начальник отдела по жилищной 
политике администрации
Марксовского муниципального района                                           Е.В. Березина



Приложение № 6
к постановлению администрации 
муниципального района
от  12.05.2026 г. №  1022

«Утверждаю»                                                                                                                       
Глава Марксовского                                                                                                         
муниципального района 
_______________________                                                                                                                                                           
 «____»____________2026 г.
ПАСПОРТ
готовности жилищного фонда Марксовского муниципального  района 
к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов
Выдан_______________________________________________________
(наименование предприятия)
на основании  паспортов/актов готовности жилищного фонда, актов гидравлических испытаний теплопотребляющих установок,  актов периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей:

Всего жилищного фонда (кол-во домов/ общая площадь) – 
в том числе:
-	частный жилищный фонд (индивидуальные домовладения (кол-во домов/ общая площадь) – 
·  ведомственный  (кол-во домов/ общая площадь) – 
· ЖСК (кол-во домов/ общая площадь) -  
· МКД, в которых созданы товарищества собственников жилья (кол-во домов/ общая площадь) –  
· МКД, находящиеся в управлении частных управляющих организаций (кол-во домов/ общая площадь) – 
-   МКД, находящиеся в управлении муниципальных управляющих организаций  (кол-во домов/ общая площадь) –
· непосредственное управление (кол-во домов/ общая площадь) – 

Заместитель главы администрации:                                   (подпись, печать)

Руководитель организации,
в управлении или обслуживании которой находится       (подпись, печать)
жилищный фонд:

Государственная жилищная
инспекция Саратовской области:                                                 (подпись, печать)

Министерство строительства и ЖКХ
области (отдел эксплуатации жилищного фонда
и благоустройства)                                                                      (подпись)


Начальник отдела по жилищной 
политике администрации
Марксовского муниципального района                                           Е.В. Березина

Приложение № 7
к постановлению администрации 
муниципального района
от  12.05.2026 г. №  1022


ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

__________________________________________________________________
(район, город, село)

Улица ________________________ дом № ____________корп. (стр.)_______
Подготовленного к эксплуатации в зимних условиях 2026-2027 гг.
Характеристика объекта:
Год постройки _____________________
Износ (%) ________ этажность _________ кол-во подъездов  ______________
Общая площадь (кв.м.) ___________________________
Кол-во квартир _________________________________
Наличие подвала, технического подполья, технического этажа, кв.м. общей площади ________
Источник теплоснабжения __________________________________________
Комиссия в составе:
Председатель:
Представитель организации, в управлении или обслуживании которой находится 
МКД _____________________________________________________________
Члены: 
Уполномоченный общим собранием собственников помещений в МКД представитель собственников помещений _____________________________
представитель специализированной организации_______________________

произвела осмотр готовности многоквартирного дома к эксплуатации в зимних условиях, по результатам которой оценка состояния основных конструктивных элементов здания  следующая:

	№ п/п
	Вид  конструктивных элементов
	Оценка технического состояния

	1
	2
	3

	1.
	Кровля (мягкая, металл, шиферная)
	

	2.
	Водосточные трубы и покрытия оголовков, парапетов и др.
	

	3.
	Окна и двери помещений общего пользования (исправность, наличие доводчиков и автоматически запирающихся устройств)
	

	4.
	Подвальные помещения:
1. исправность и тепло-гидроизоляция трубопроводов (в т.ч. отопления, ГВС, водоснабжения, канализации)
2. герметизация вводов инженерных коммуникаций
3. наличие освещения, обеспечение вентиляции
	

	5.
	Внутри домовая система отопления (дата приемки по акту)
	

	6.
	Отмостки, приямки (исправность)
	

	7.
	Внутридомовая система электроснабжения (исправность, доступ к обслуживанию, выполнение правил ТБ)
	

	8.
	Выполнение противопожарных мероприятий (система ДУ и ППА)
	

	9.
	Дымоходы, вентиляционные каналы (номер и дата акта сдачи)
	

	10.
	Внутридомовая система газоснабжения (исправность, сохранность, доступ к обслуживанию, выполнения правил ТБ)
	



Решение комиссии:

Многоквартирный дом считать к эксплуатации в осенне-зимний период подготовленным с общей оценкой ____________________________________
Подписи, печать
Председатель _____________________________/_________________________
Члены комиссии ___________________________/________________________
                                _________________________/_________________________
                              _________________________/__________________________
                              _________________________/__________________________
                                _________________________/_________________________
                              _________________________/__________________________

Начальник отдела по жилищной 
политике администрации
Марксовского муниципального района                                           Е.В. Березина



Приложение № 8
к постановлению администрации 
муниципального района
от  12.05.2026 г. №  1022

Должностной состав
оперативного штаба по контролю за подготовкой жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы Марксовского муниципального
 района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов

	Руководитель штаба:
	Начальник отдела по жилищной политике администрации муниципального района;


	Члены штаба:
	Начальник отдела ЖКХ, ТЭК и связи администрации муниципального района, секретарь штаба;


	
	Председатель комитета строительства, благоустройства и дорожного хозяйства администрации Марксовского 
муниципального района;


	
	Конкурсный управляющий МУП «Тепло»;


	
	Конкурсный управляющий ООО «Водоканал-Плюс» (по согласованию);


	
	Конкурсный управляющий ООО «Водоканал» (по согласованию);


	
	Начальник Марксовского РЭС филиала «Приволжские электрические сети» (по согласованию);


	
	Директор филиала Марксовские городские электрические сети ОА «Облкоммунэнерго» (по согласованию);


	
	Директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» (по согласованию);

	
	
Директор МБУ «Благоустройство»;


	
	Директор управляющей компании ООО «УК «УПД» (по согласованию);


	
	Директор управляющей компании ООО «УК «Союз» (по согласованию);


	
	Директор управляющей компании ООО «УК «Центр» (по согласованию);


	
	Директор управляющей компании ООО «УК «Транзит» (по согласованию);


	
	Директор управляющей компании ООО «УК «Волга-Хоум Сервис» (по согласованию);

Директор управляющей компании ООО «УК «Лазурит» (по согласованию);

Директор управляющей компании ООО «УК «Баронск» (по согласованию);


	
	Главный врач ГУЗ СО «Марксовская «РБ» (по согласованию);


	
	Председатель комитета культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района;


	
	Председатель комитета образования администрации Марксовского муниципального района;


	
	Начальник ПСЧ-47 14 ПСО ФПС ГПС главного управления МЧС России по Саратовской области (по согласованию);


	
	Глава Подлесновского муниципального образования (по согласованию);


	
	Глава Приволжского муниципального образования (по согласованию);


	
	Глава  Зоркинского муниципального образования (по согласованию);


	
	Глава Кировского муниципального образования (по согласованию);


	
	Глава Липовского муниципального образования (по согласованию);


	
	Глава Осиновского муниципального образования  (по согласованию); 

	
	
Директор -  ООО «ЕР-Воложка».



Начальник отдела по жилищной 
политике администрации
Марксовского муниципального района                                           Е.В. Березина

